Valstybei svarbaus projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinimo ataskaita

Projekto pavadinimas: Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas

Atsakinga ministerija: Vidaus reikalų ministerija

Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas: Didinti neformaliojo švietimo (pvz., mokymosi plaukti ir nardyti) prieinamumą, skatinti sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį tikslinėje Vilniaus miesto teritorijoje – Lazdynų seniūnijoje.

Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Projekto sutartyje nustatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Projekto sutartyje suplanuota produkto rodiklio „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“ reikšmė yra 11 153,46 kv. m.

Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: Projekto bendra vertė yra 21 167 931,37 Eur.

Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): Siekiant užtikrinti neformaliojo švietimo ir ugdymo bei skirtingo amžiaus vaikų mokymosi plaukti programų įgyvendinimą, sudaryti kokybiško ir aktyvaus laisvalaikio galimybes bei pagerinti profesionalių ir mėgėjiškų vandens sporto šakų prieinamumą, projekto įgyvendinimo metu Vilniaus mieste, Lazdynų seniūnijoje bus pastatytas ir įrengtas naujas ir modernus daugiafunkcinis Lazdynų sveikatinimo centras, kuris bus pritaikytas skirtingų poreikių lankytojams – mamoms su mažais vaikais, sportininkams, mokyklinio ir pensinio amžiaus bei negalią turintiems asmenims. Daugiafunkcinio pastato patalpose bus įrengti 25 m. ir 50 m. ilgio plaukimo baseinai su pakeliamu dugnu ir šuolių į vandenį įranga, patalpose bus įrengta treniruoklių, sveikatinimo laisvalaikio praleidimo ir treniruočių zonos, įrengus žiūrovų tribūnas, bus galima organizuoti įvairių vandens sporto šakų (plaukimo, nardymo ir kt.) renginius. Projekto metu bus įrengti lauko inžineriniai tinklai, teritorijos apšvietimas, bus sutvarkyta aplinka šalia pastato, sumontuoti mažosios architektūros elementai, įrengtos automobilių parkavimo vietos. Daugiafunkcio sveikatingumo centro veiklai užtikrinti bus įsigyti reikalingi baldai, treniruokliai, įranga ir įrengimai.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-420 Projektui buvo skirta 10 708 700,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 944 885,00 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): Nugriautas senasis Lazdynų baseinas, kurio vietoje pradėta vykdyti Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro statyba.

Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: nėra

_________