Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

Projekto pavadinimas: Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos projektų grupė

Atsakinga ministerija: Ūkio ministerija

Projekto vykdytojas: VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

Projekto tikslas: - didinti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir kitų pažangių technologijų sektorių konkurencingumą, jų dalį šalies BVP ir plėtoti šių sektorių produktų eksportą. - inicijuoti ir palaikyti tolesnę IRT sektoriaus ir gretutinių pažangių technologijų (elektronikos, fotonikos ir kt.) verslo įmonių koncentraciją ir bendradarbiavimą Visoriuose per tiesiogines užsienio ir vietos kapitalo investicijas. - stiprinti verslo bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, kuriant naujas technologijas energetikai, medicinai, pramonės automatizavimui, transportui.

Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (toliau VITP) kartu su įmonėmis ir Vilniaus Universitetu pagal šią Programą ir vyriausybės nutarimą I plėtros etape įgyvendino šiuos projektus: 1) Įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų ir biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas: 2011-2014 m. VITP įgyvendino ES SF ir nacionalinio biudžeto dalinai finansuojamą projektą „IKT IR BIO TECHNOLOGIJŲ PARKŲ IR ĮMONIŲ „PLYNO LAUKO“ INVESTICIJŲ TERITORIJOS INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ĮRENGIMAS BEI IKT VERSLO INKUBATORIAUS IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO STATYBA IR ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS NR. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-007). Projekto metu parko panaudos teise valdomas sklypas buvo paruoštas privačioms technologinių įmonių investicijoms ir pastatytas parko pastatas. Taip pat šiuo 2011-2014 m. periodu „BOD Group“, „Biotechpharma“, „Viltechmeda“ (MOOG) ir kitos įmonės Visoriuose investavo daugiau nei 45 mln. EUR. 2) Pastatyti ir įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų verslo inkubatorių ir technologijų centrą: VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (VITP) pastatė, įrengė ir nuo 2013 m. valdo 7300 kv.m. technologijų centro ir verslo inkubatoriaus pastatą (Mokslininkų g. 2A, Vilnius). 2017 metų pradžioje Visorių IT parke ir Visorių aukštųjų technologijų branduolyje Santaros slėnyje veikė daugiau negu 40 įmonių. 50 % iš jų – jaunos ir sparčiai augančios. Darbo vietų skaičius viršijo 1100, 70 % produkcijos yra eksportuojama. 2016 metais įmonės sukūrė 160 naujas aukštos kvalifikacijos darbo vietas, pritraukė apie 1 mln. EUR naujų investicijų, išleido į rinką virš 40 naujų produktų ir įgyvendino daugiau kaip 45 eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus. 3) Pastatyti ir įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų klasterio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir mokymo centrą (su duomenų centru): sukurto IT atviros prieigos centro teikiamos paslaugos “Santaros” slėnio partneriams bei resursų suteikimas tarptautinių projektų vykdymui prisidėjo prie Lietuvos prioritetinių projektų įgyvendinimo, tačiau šuo metu centrui yra reikalingas atsinaujimas, kadangi Vilniaus universitetas planuoja naujo Matematikos ir informatikos fakulteto statybas 2019-2022 metais. 2018 – 2022 m. planuojama įgyvendinti naujas investicijas, t.y. antras plėtros etapas, kurio metu bus pastatyta ir įrengta apie 20.000 kv.m. moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (toliau – MTEPI) skirta infrastruktūra įmonėms ir startuoliams, kurios vykdo veiklą fotonikos, robotikos, elektronikos, informacinių ir kosminių technologijų sektoriuose. Taip pat Vilniaus universitetas planuoja naujo Matematikos ir informatikos fakulteto statybas.

Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 1. Įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų ir biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų ir farmacijos technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. 2. Pastatyti ir įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų verslo inkubatorių ir technologijų centrą. 3. Pastatyti ir įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų klasterio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir mokymo centrą (su duomenų centru).

Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: I plėtros etapo: 52 mln. Eur (skaičiuojant kartu su įmonių investicijomis) II plėtros etapo (2018 – 2022): 60 mln. Eur (skaičiuojant kartu su VU investicijomis)

Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): 2011-2014 m. VITP nustatytu laiku ir apimtimi įgyvendino ES SF ir nacionalinio biudžeto dalinai finansuojamą projektą „IKT IR BIO TECHNOLOGIJŲ PARKŲ IR ĮMONIŲ „PLYNO LAUKO“ INVESTICIJŲ TERITORIJOS INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ĮRENGIMAS BEI IKT VERSLO INKUBATORIAUS IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO STATYBA IR ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS NR. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-007).

Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: - VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ yra numatyta lengvata inkubatoriuje įsikūrusioms įmonėms: - Už pirmus metus nuo įmonės įsteigimo datos – 50% parke nustatytos patalpų nuomos kainos. Už antrus metus – 66% parke nustatytos patalpų nuomos kainos. Už trečius metus – 88% parke nustatytos patalpų nuomos kainos. 2018 metais parke nariams nustatyta patalpų nuomos 1 kv.m. kaina yra 4,63 € plius taikytinas PVM. Susidaręs skirtumas tarp parke nustatytos 1 kv.m. kainos ir lengvatinės kainos inkubatoriuje įsikūrusioms įmonėms yra deklaruojama kaip de minimis pagalba įmonei.

Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): Įgyvendinant projektą įrengta 6,9 ha verslo plėtros teritorija Santaros slėnyje padėjo pritraukti tokių įmonių, kaip „BOD Group“, „Biotechpharma“ ir „Viltechmeda“ (MOOG Medical Devices grupės narė) investicijas. Vystydamos tyrimų ir gamybinius centrus Visoriuose šios įmonės investavo daugiau nei 45 mln. Eur nuosavų lėšų. 2018 m. pradžioje Visorių IT parke ir Visorių aukštųjų technologijų branduolyje Santaros slėnyje veikė daugiau nei 40 įmonių, sukurta daugiau nei 1100 darbo vietų, 70 proc. produkcijos eksportuojama. 2018–2019 m. rengiamasi naujoms investicijoms 3,6358 ha ploto žemės sklypo dalyje, t. y. suplanuotas antras plėtros etapas, kurio metu bus pastatyta ir įrengta daugiau nei 20.000 kv. m. naujų patalpų aukštųjų technologijų sektoriaus įmonėms ir startuoliams bei pastatytas naujas VU Matematikos ir informatikos fakultetas. Jau yra parengti priešprojektiniai pasiūlymai, atlikti ekonominiai skaičiavimai dėl naujos infrastruktūros išvystymo bei tęsiamos derybos su potencialiais nuomininkais, kurie planuoja įsikurti naujuose pastatuose. Svarbiausias įmonių atrankos kriterijus – ar jos planuoja bendradarbiauti su VU Matematikos ir informatikos fakultetu, ar yra orientuotos į eksportą. Taip pat 2018 m. III ketv. planuojama pradėti statinių techninių projektų rengimo darbus, o 2019 m. III ketv. – pirmas statybas. Planuojamų investicijų suma viršys 60 mln. Eur.

Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: Atsižvelgiant į projektų grupės antro etapo plėtros darbus, VSEP statusas yra aktualus ir reikalingas.

__________