LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖ

PAŽYMA

DĖL VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS PANERIŲ MEMORIALO HOLOKAUSTO IR VISOMS NACIZMO AUKOMS ATMINTI SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYTI 2018–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO

Nr.

Vilnius

- Rengėjas: Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinė priežiūros komisija, sudaryta Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1043 (toliau – Komisija). Komisijos pirmininkas – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis.

- Tikslas: Numatyti priemones ir jų įgyvendinimo planą, padėsiantį efektyviau organizuoti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (toliau – Muziejus) Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti darbus.

- Esama situacija:

- Panerių memorialas – tai išskirtinę svarbą turintis, nacionaliniu ir tarptautiniu aspektu reikšmingas istorinės kultūrinės atminties paminklas Antrojo pasaulinio karo aukoms. Kasmet Paneriuose žuvusius pagerbia tautiečiai iš Izraelio, JAV, Lenkijos ir kitų šalių. Vyksta oficialūs renginiai, kuriuose, be mūsų šalies gyventojų, taip pat gausiai dalyvauja užsienio svečiai, užsienio šalių ambasadoriai Lietuvoje ir kiti oficialūs asmenys, tarptautinių organizacijų atstovai.

- Muziejus šiuo metu panaudos teise valdo 18,93 ha Panerių memorialo sklypą, kuriame sovietmečiu įrengta lauko ekspozicija ir 1985 metais pastatytas lankytojų centras-muziejus. Daugiau kaip tris dešimtmečius Panerių memorialo teritorija nebuvo kiek rimčiau tirta ir tvarkyta.

- 2015–2017 metais vykdyti Panerių masinių žudynių vietos ir jos aplinkos istoriniai, archeologiniai ir geofizikiniai tyrimai (ištirta 235,25 ha teritorija), po kurių iš esmės pasikeitė ankstesnis žudynių vietos suvokimas.

- Atliktais tyrimais nustatyta daug naujų objektų – iki tyrimų tebuvo žinoma apie 20 objektų (duobių, vartų, tranšėjų, laužaviečių), o tyrimais nustatyta dar per 100 naujų buvusios vokiečių karinės bazės objektų (duobių, pastatų, stebėjimo postų, apkasų vietų, identifikuota kelių ir takų sistema, geležinkelio atšakos ir panašiai), kurių dalis yra net ne Muziejaus šiuo metu panaudos teise valdomame Panerių memorialo sklype. Todėl, norint susidaryti išsamesnį buvusios žudynių vietos vaizdą, suvokti teritorijos objektų funkcinį vientisumą, būtina atidengti naujai atrastus objektus.

- Dabartinis Panerių memorialo lankytojų centro-muziejaus pastatas iš esmės nebetenkina Muziejaus poreikių – pastatas per mažas, kad jame būtų galima įrengti Panerių memorialo radinių nuolatinę muziejinę ekspoziciją ir kitas būtinas erdves ir patalpas, be to, jo būklė labai bloga (pastatas neapšiltintas, jame nėra inžinerinių komunikacijų, neįrengti tualetai, prasta stogo danga, nepritaikytas neįgaliesiems ir pan.).

- Panerių memorialo lankytojų centro-muziejaus pastato rekonstravimas ir išplėtimas esamoje vietoje yra labai komplikuotas, nes Panerių memorialo teritorija priskirtina žydų palaikų laidojimo vietai, o pagal judėjų religiją bei papročius žemės judinimo ir naujos statybos darbai joje neleistini. Be to, tyrimais nustatyta, kad sovietmečiu įrengti kai kurie memorialiniai objektai, takai ir dabartinis Panerių memorialo lankytojų centro-muziejaus pastatas iš dalies pažeidžia teritorijos autentiškas savybes.

- 2018 metais įgyvendinus projektą „Ekspozicijos apie Panerių masinių žudynių vietą atnaujinimas bei naujausių tyrimų rezultatų viešinimas“, kuris finansuotas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Vyriausybės kanceliarijos, Muziejus atnaujino tik Panerių memorialo lankytojų centro-muziejaus ekspoziciją. Memorialo lauko ekspozicijos atnaujinimas ir plėtra numatyti artimiausiu metu.

- Esmė:

- Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 2018–2024 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas atsižvelgiant į 2016–2018 metų Panerių memorialo tvarkymo rezultatus ir 2015–2017 metais vykdytų Panerių masinių žudynių vietos ir jos aplinkos tyrimų išvadas.

- Komisijos nuomone, Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti darbus tikslinga organizuoti etapais:

- I etape suplanuoti bei vykdyti darbus šiuo metu Muziejaus turimame sklype ir pakoreguoti Panerių memorialo sklypo ribas – prijungti teritorijas su naujai nustatytais Panerių memorialo išsamiai lauko ekspozicijai aktualiais objektais bei teritoriją, kurioje būtų galima įrengti pagrindinį įėjimą į Panerių memorialą;

- II etape organizuoti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto tarptautinį konkursą ir parengti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo statybos darbų techninį projektą;

- III etape vykdyti Panerių memorialo teritorijos sutvarkymo ir informacinio lankytojų centro-muziejaus statybos darbus.

- Derinimas: Veiksmų planas darbo tvarka suderintas su Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi.

- Atitiktis Vyriausybės programai: Veiksmų planu Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.

- Dalykinio vertinimo išvada: Teikti svarstyti Vyriausybės pasitarime.

Projektų vadovas

Linas Vingelis, tel. +370 706 63869, el. p. linas.vingelis@lrv.lt