- Planuojamas Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis

2019 m. lapkričio 6 d. Vyriausybės pasitarimo metu buvo nuspręsta dėl įpareigojimo Vidaus reikalų ministerijai sušaukti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją dėl ekstremaliosios situacijos Alytaus mieste ir Alytaus rajone padarinių šalinimo priemonių ir pateikimo Vyriausybei pasiūlymų dėl valstybės rezervo panaudojimo ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

Vykdant šį pavedimą, Vidaus reikalų ministerija gavo iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informaciją apie gaisro metu susidariusių pavojingų atliekų išvežimą iš gaisravietės ir preliminarų valstybės rezervo lėšų panaudojimo poreikį. Pirminis valstybės rezervo lėšų poreikis svyruoja nuo 1 796 800 eurų iki 3 746 100 eurų. Tikslesnio lėšų poreikio pirmame tvarkymo etape nėra galimybės nustatyti, nes dėl vis dar riboto patekimo prie atliekų nėra galimybės nustatyti visų išvežtinų atliekų kiekių. Išvežtinų atliekų kiekiai ir valstybės rezervo lėšų poreikis bus tikslinami gaisravietės tvarkymo darbų eigoje.

Taip pat, Vidaus reikalų ministerija dar laukia iš kitų ministerijų valstybės rezervo lėšų panaudojimo poreikių ir lapkričio 18 d. 11 val. planuoja sušaukti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos (VESK) posėdį, kuriame bus aptarta Alytaus gaisro padarinių likvidavimo eiga ir nauji poreikiai (darbotvarkė dar derinama).

- Susikaupusio užteršto vandens tvarkymas

Įvertinus Aplinkos apsaugos agentūros atliktų gaisravietėje Pramonės g. 1, Alytuje, pastato rūsyje/šachtoje susikaupusio vandens laboratorinių tyrimų rezultatus, Aplinkos ministerija lapkričio 8 d. pateikė rekomendacijas Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl užteršto vandens tvarkymo.

Rekomendacijų rašte buvo paminėta, jog priėmus bet kurį siūlomą tvarkymo sprendimą prašoma apie tai nedelsiant informuoti Aplinkos ministeriją. Aplinkos ministerijos sistemos specialistai pagal kompetenciją pasižadėjo dalyvauti rūsyje/šachtoje susikaupusio vandens tvarkymo procese, atlikti reikiamus tyrimus ir matavimus, teikti metodinę ar kitokią pagalbą. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ patirtos papildomos išlaidos galės būti kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Galiausiai buvo pabrėžta, kad kilus neaiškumams ar klausimams prašome nedelsiant kreiptis į Aplinkos ministeriją.

Vis dėl to žiniasklaidoje pirmadienį pranešta, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ savarankiškai atliko cheminį vandens tyrimą Vilniuje, kuris parodė kitokius rezultatus, nei Aplinkos ministerijos pateiktieji.

- Pavojingų atliekų tvarkymas

Pagal šiuo metu galiojantį UAB „Toksika“ parengtą pavojingųjų atliekų išvežimo ir sutvarkymo planą (gautas lapkričio 11 d.), procesas bus vykdomas etapais. Pirmiausia bus išvežamos pavojingosios atliekos, likusias atliekas, pasitelkus subrangovus, išrūšiuotų ir pavojingąsias atliekas ir tvarkytų taip pat UAB „Toksika“, o nepaliestas gaisro padangas ir padangų perdirbimo proceso atliekas ir kitas nepavojingąsias atliekas perduotų Alytaus miesto savivaldybės administracijai, kuri paskirtų atsakingą asmenį už padangų ir nepavojingų atliekų sutvarkymą. Šį planą kvestionuoja UAB „Ekologistika“ (lapkričio 11 d. raštas Alytaus miesto savivaldybei), siekdama prisiimti atsakomybę už nepavojingų atliekų tvarkymą.

Pavojingiausių atliekų pirmojoje patalpoje sutvarkymas (200-300 t.) pradėtas lapkričio 8 d. – bus baigtas lapkričio 15 d., o antrojoje patalpoje (500-700 t.) – pradedamas lapkričio 13 d., planuojama baigti lapkričio 25 d. Trečios patalpos ir kitų atliekų tvarkymo darbai kol kas be preliminarių terminų.

- Tyrimų vykdymo eiga, jau žinomi rezultatai ir jų reikšmė.

Aplinkos apsaugos agentūra vykdė įvairių vandens telkinių (lapkričio 5-6 d paimti mėginiai – rezultatai bus lapkričio 13 d.), Nemuno (paimta lapkričio 5 d. ir 11 d. 3-jose vietose – rezultatai bus lapkričio 13, 19 ir 25 d.) ir UAB „Dzūkijos vandenys“ komunalinių ir paviršinių nuotekų išleistuvuose (paimta lapkričio 7 d., rezultatai bus iki lapkričio 20 d.)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas, nuo pat Alytaus gaisro pradžios vykdė įvairių patalpų oro tyrimus, daugumoje tirtų vietų nenustatyti cheminių medžiagų koncentracijų normų viršijimai. Lapkričio 14 d. bus pakartotinai tiriamas oras adresu Pramonės g. 4-1, Alytus, kur spalio 22 d. fiksuoti akivaizdūs cheminių medžiagų, išsiskiriančių padangų degimo metu, normų viršijimai. Spalio mėnesį vykdytuose dviejų šachtinių šulinių tyrimuose taip pat nenustatyti higienos normų pažeidimai, spalio 23 d. ir lapkričio 6 d. vykdytų dirvožemio tyrimų įvairiose galimai gaisro paveiktose teritorijose rezultatų kol kas nėra gauta.

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus specialistai 2019 m. spalio 30 d. surinko 15 jungtinių paviršinio grunto mėginių Pramonės g. 1, Alytaus m. įvykusio gaisro apylinkėse, jie spalio 31 d. buvo perduoti į Aplinkos apsaugos agentūros ATD laboratoriją tyrimams. Dalis mėginių buvo perduota VšĮ "Grunto valymo technologijos", kurie 2019 m. lapkričio 7 d. išsiuntė 7 mėginius dioksinų ir furanų tyrimams į laboratoriją Čekijos Respublikoje. Planuojama, kad dioksinų ir furanų kiekių rezultatai iš Čekijos Respublikos laboratorijos turėtų būti žinomi lapkričio 15-20 d.

2019 m. lapkričio 4 d. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai atliko monitoringo gręžinių inventorizaciją buvusios AB “Alytaus tekstilė” gamyklos – gaisravietės, teritorijoje. Specialistai rado du nesugadintus buvusio monitoringo tinklo gręžinius. Gręžiniai buvo išpompuoti, kad neliktų užsistovėjusio vandens ir 2019 m. lapkričio 8 d., kai į gręžinius pritekėjo “šviežias” vanduo iš gruntinio sluoksnio, paėmė mėginius. Mėginiai tyrimams pristatyti į Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos geologijos tarnybos laboratorijas. Rezultatus tikimasi gauti lapkričio 15-20 d.

- Aplinkos apsaugos agentūroje vykusio tarpžinybinio tyrimus vykdančių institucijų susitikimo lapkričio 7 d. rezultatai

Pasitarime dalyvaujančių institucijų atstovai pasidalino įžvalgomis dėl tyrimų masto išplėtimo poreikio galimos taršos poveikio zonoje. Detaliau aptarę institucijų vykdomus tyrimus sutarė, kad šiuo metu didžiausios galimos taršos zonoje tyrimų vietų yra pakankamai ir siūlė palaukti galutinių rezultatų pagal sudarytą tyrimų programą tam, kad būtų sprendžiama dėl tyrimų masto išplėtimo poreikio galimos taršos poveikio zonoje.

Pasitarime nutarta:

- Aplinkos apsaugos agentūra, naudodamasi atsakingųjų institucijų pateiktais duomenimis, atnaujina bendrą tarpinstitucinį atliekamų tyrimų žemėlapį.

- Siekiant užtikrinti efektyvų tarpinstitucinių veiksmų koordinavimą, Aplinkos apsaugos agentūra vieną kartą per savaitę (ketvirtadieniais) organizuoja pasitarimą dėl institucijų atliktų veiksmų tiriant aplinką, gautų tyrimų duomenų aptarimo, tolimesnių institucijų planavimo, atliekant ir vertinant tyrimus.

- Aplinkos apsaugos agentūra lapkričio 14 d. organizuoja kitą atsakingų institucijų pasitarimą pirmiesiems tyrimų rezultatams ir tolimesniems veiksmams aptarti.

- Sulaukus dirvožemio ir paviršinio vandens tyrimų rezultatams, priimti sprendimą dėl tyrimų išplėtimo.

- Pirminiai atliktų tyrimų rezultatai planuojami iki lapkričio 15-20 d. (tyrimo trukmė 10 d. nuo mėginio paėmimo dienos).

- Tyrimo dėl gaisro priežasčių eiga ir preliminarūs terminai

Gaisrinių tyrimų centro ( GTC ) specialistai teikė tarnybinę pagalbą ikiteisminį tyrimą atliekantiems pareigūnams (Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų skyriui). Šių metų spalio 21-23 dienomis vykdant pirminę įvykio vietos apžiūrą, padėta sudaryti įvykio schema ir foto lentelė, apžiūros metu išimti skirtingos frakcijos gamybos metu gaunamų atliekų mėginiai. Pirminės įvykio vietos apžiūros metu nebuvo galimybės patekti į labiausiai termiškai paveiktas patalpas dėl jose tebevykusių gesinimo ir konstrukcijų ardymo darbų.

Spalio 31 d. GTC specialistai teikė tarnybinę pagalbą ikiteisminį tyrimą atliekančiam pareigūnui papildomos įvykio vietos apžiūros metu, kurios metu padėta sudaryti anksčiau neapžiūrėtų patalpų principinės schemos ir foto lentelės, konstatuota, kad patalpose galimai buvę gaisro židinio zonai būdingi požymiai (pastato konstrukcijų, sandėliuojamos atliekų ir jų produkcijos, technologinių įrenginių terminių pažeidimų požymiai) gaisro gesinimo ir pastato konstrukcijų ardymo metu sunaikinti.

Kadangi didžioji gaisro židinio zonos dalis sunaikinta gesinant ir ardant, gaisro rekonstrukcija galima tik išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu surinktus įvykio liudytojų parodymus ir gavus atsakymus į aibę klausimų (apie 60), kuriuos ikiteisminio tyrimo pareigūnui padėjo suformuluoti GTC darbuotojai.

Gaisro židinio ir priežasties nustatymo užduotis iš ikiteisminio tyrimo pareigūno gauta lapkričio 4 d., tačiau nepridėta ikiteisminio tyrimo medžiaga, o nesulaukus medžiagos, lapkričio 8 dieną GTC išsiųstas prašymas raštu ikiteisminį tyrimą vykdančiai institucijai pateikti visą surinktą medžiagą.

Gaisro apimtis ir liudytojų apklausų bei iškeltų klausimų atsakymų paieškos gausa lemia ilgalaikį ikiteisminį procesą, todėl suprantama, kad siekiant kokybės nėra galimybės sparčiai pateikti visos reikiamos medžiagos GTC specialistams galutiniams atsakymams.

- Galiojančių draudimų statusas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė žaliavinio pieno (kai kur nuo lapkričio 8 d. pieno tiekimas rinkai atnaujintas, tačiau apribojimai taikomi dar 23 kaimuose), geriamojo vandens (neatitikimų nenustatyta), vaisių ir daržovių (neatitikimų nenustatyta), pašarų ir želmenų (vienintelėje Raudonikių kaimo vietovėje paimtame javų želmenų mėginyje nustatyta tarša dioksinais. Teršalų kiekis viršijo didžiausią leidžiamą kiekį 6 kartus), mėsos, kiaušinių, žuvies (neatitikimų kol kas nenustatyta) kontrolę.

Apibendrintos mėginių tyrimų išvados 2019 m. lapkričio 12 d.:

- tarša dioksinais iš gaisravietės pasklido Miklusėnų, Rutkos, Butkūnų, Paplanskų, Raudonikių, Vytautiškių ir Genių kaimų kryptimi.

- Prienų r. atrinktuose mėginiuose tarša nenustatyta.

Rekomendacijos gyventojams: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 2019 m. spalio 29 d. atnaujino savo svetainėje 2019 m. spalio 20 d. paskelbtas pirmines rekomendacijas ir išplatino:

- VMVT rekomendacijos dėl vandens, maisto vartojimo, gyvulių laikymo ekstremalios situacijos metu;

- VMVT rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams, atnaujinant veiklą po gaisro.

- Kompensuojamos žalos esama situacija

Iki 2019 m. lapkričio 12 d. 12 valandos Alytaus rajono Alytaus seniūnijoje prašymus dėl žalos atlyginimo pateikė 5 ūkininkai. Bendra žalos suma – 3595 €. Norinčių pateikti prašymus ir dokumentus dar yra.

Alytaus miesto savivaldybė informacijos nepateikė.

- Dirvožemio užterštumas Klaipėdoje

Klaipėdos miesto savivaldybė gavusi pirminius tyrimo, atlikto šių metų rugpjūčio 7 d.,  rezultatus, teigia, jog kai kuriuose mėginiuose chromo koncentracijos šiaurinėje miesto dalyje esančiuose Bomelio Vitės ir Didžiosios Vitės gyvenamuosiuose mikrorajonuose dirvožemyje viršijo leistinas ribines vertes iki 12 kartų, todėl lapkričio 7 d. sušaukė savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdį.

Posėdžio metu pristatyti taršos tyrimų rezultatai, chromo poveikis sveikatai, tartasi su kontroliuojančiomis institucijomis dėl tolimesnių veiksmų ir reikalingų papildomų tyrimų, išklausyta uosto vadovų bei krovos kompanijų atstovų pozicija. Savivaldybė pateikė rekomendacijas gyventojams ir užterštoje teritorijoje esančių ugdymo įstaigų vadovams dėl saugaus ugdymo proceso užtikrinimo. Didžiausi viršijimai nustatyti ties uosto teritorija, einant toliau nuo uosto, koncentracijos palaipsniui mažėja. Galutinę ataskaitą tyrimus atlikusi bendrovė turi pateikti iki lapkričio 15 d.

Atsižvelgiant į tai, kitas savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdis planuojamas lapkričio 18 d., kai bus gauta atliktų tyrimų galutinė ataskaita bei Geologijos tarnybos įvertinimas, taip pat paprašyta Uosto direkcijos pristatyti uosto turimų taršos tyrimo stotelių matavimo rezultatus.