|  | Nr. |
| --- | --- |

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS PANERIŲ MEMORIALO HOLOKAUSTO IR VISOMS NACIZMO AUKOMS ATMINTI SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYTI 2018–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO

Teikiame Vyriausybės pasitarimui Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (toliau – Muziejus) Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 2018–2024 metų veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas), parengtą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1043 „Dėl Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinės priežiūros komisijos sudarymo“ 2 punktą. Veiksmų planą parengė Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinė priežiūros komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1043 (toliau – Komisija).

Veiksmų plano paskirtis – nustatyti Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti (toliau – Panerių memorialas) kompleksinio sutvarkymo 2018–2024 metų priemones ir veiksmingai koordinuoti šių priemonių įgyvendinimą.

Veiksmų planas užtikrina Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo 2016–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-640 „Dėl Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo 2016–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“, numatytų veiklų tęstinumą. Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į 2016–2018 metų Panerių memorialo tvarkymo rezultatus ir 2015–2017 metais vykdytų Panerių masinių žudynių vietos ir jos aplinkos istorinių, archeologinių ir geofizinių tyrimų išvadas.

2015–2017 metais atlikus tyrimus nustatyta daug naujų Panerių memorialo objektų – iki tyrimų tebuvo žinoma apie 20 objektų (duobių, tranšėjų, laužaviečių), o atlikus tyrimus nustatyta dar per 100 naujų (duobių, pastatų, stebėjimo postų, apkasų vietų, kelių ir takų sistema, geležinkelio atšakos ir kita). Dalis naujai nustatytų objektų yra ne Muziejaus šiuo metu panaudos teise valdomame Panerių memorialo sklype, todėl būtų tikslinga peržiūrėti Panerių memorialo sklypo ribas. Pastarieji tyrimai iš esmės pakeitė ankstesnį Panerių žudynių vietos suvokimą.

Komisijos nuomone, Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti darbus tikslinga organizuoti etapais:

I etapas – suplanuoti ir vykdyti darbus šiuo metu Muziejaus turimame sklype ir pakoreguoti Panerių memorialo sklypo ribas – prijungti teritorijas su naujai nustatytais Panerių memorialo išsamiai lauko ekspozicijai aktualiais objektais ir teritoriją, kurioje būtų galima įrengti pagrindinį įėjimą į Panerių memorialą;

II etapas – organizuoti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto tarptautinį konkursą ir parengti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo statybos darbų techninį projektą;

III etapas – vykdyti Panerių memorialo teritorijos sutvarkymo ir informacinio lankytojų centro-muziejaus statybos darbus.

Taip pat teikiame Vyriausybės pasitarimo sprendimo „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 2018–2024 metų veiksmų plano“ projektą, kuriuo siūlome pritarti Veiksmų plano projektui.

PRIDEDAMA:

  - Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 2018–2024 metų veiksmų planas, 6 lapai.

  - Vyriausybės pasitarimo sprendimo „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 2018–2024 metų veiksmų plano“ projektas, 1 lapas.

Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir

pritaikymo lankyti tarpžinybinės priežiūros

komisijos pirmininkas,

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas                                                    Deividas Matulionis

Linas Vingelis, tel. +370 706 63869, el. p. linas.vingelis@lrv.lt