Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2020 m.                     d. Nr.

=======================================================================

Dėl valstybinių duomenų centrų

- Pritarti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos pasiūlymui, kad akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro lėšomis būtų įrengti valstybės duomenų centrai, atitinkantys Uptime instituto „Duomenų centro svetainės infrastruktūros TIER standarto: Topologija“ standarto TIER III lygio ir Lietuvos standarto LST EN 50600-2-5:2016 „Informacinės technologijos. Duomenų centro įrenginiai ir infrastruktūros. 2-5 dalis. Saugumo sistemos“ arba analogiškų standartų reikalavimus.

- Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

  - iki 2020 m. rugsėjo 30 d. kartu su Krašto apsaugos ministerija parengti ir pateikti Vyriausybei valstybės duomenų centrų 2020–2023 architektūrą ir plėtros planus;

  - iki 2020 m. spalio 1 d. patvirtinti Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų valdomų serverių ir (arba) registrų ir valstybės bei kitų informacinių sistemų įrangos ir duomenų perkėlimo į valstybinius duomenų centrus sąlygas, planą ir terminus ir Valstybinių duomenų centrų naudotojams teikiamų paslaugų teikimo sąlygų aprašą (įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ 2.3.3 ir 2.3.4 papunkčius);

  - iki 2020 spalio 1 d. kartu su Susisekimo ministerija įvertinti akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro parengtą valstybinių duomenų centrų plėtros planą ir Vyriausybei pateikti ekonominį vertinimą, duomenų centrų paslaugų finansavimo modelį ir suderinimo su valstybės išteklių konsolidavimo procesu išvadą bei reikiamų teisės aktų pakeitimo projektus;

  - iki 2020 m. lapkričio 30 d. Vyriausybei pateikti valstybės informacinių išteklių naudojamų duomenų centrų (technologinių patalpų) sąrašą, kuriame nurodyta, kokiems valstybės informaciniams ištekliams teikiama duomenų centro paslauga, adresą, eksploatavimo kaštus, investicijų planus, kitą svarbią informaciją ir atitikties valstybės duomenų centrų techniniams reikalavimams vertinimą;

  - planuoti valstybės biudžeto lėšas, kurių reikia valstybės duomenų centrų paslaugoms, taip pat laikantis migravimo planuose nustatytų terminų – institucijoms, kurios įrašytos į Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“, ir kurios yra atskaitingos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ir iki 2020 m. lapkričio 30 d. pateikti Vyriausybei lėšų poreikį 2020–2023 metams.

| Ministras Pirmininkas |  |
| --- | --- |