LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS

EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS

PAŽYMA

DĖL informacijOS apie ministerijų ir jų biudžetinių įstaigų šildomų ir (arba) vėsinamų administracINĖS paskirties pastatų renovavimo

Nr.

Vilnius

Informacijos teikėjas: Energetikos ministerija.

Teikimo tikslas: pateikti informaciją apie ministerijų ir jų pagal kuravimo sritis biudžetinių įstaigų valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių bendras plotas viršija 250 kv. m. atnaujinimą ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei.

Klausimo esmė:

•    Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje  (toliau – Programa) yra įtvirtintas tikslas nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2020 metų atnaujinti apie 470 tūkst. kv. metrų centrinės valdžios viešųjų pastatų, kuriuose bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė;

•   Pagal Energetikos ministerijos iš ministerijų gautą informaciją centrinės valdžios institucijos planuoja Programos lėšomis atnaujinti apie 756 060 kv. metrų F, E ir D energinio naudingumo klasių pastatų ploto.

•  Pažymėtina, kad šiuo metu realūs veiksmai, susiję su minėto pastatų ploto atnaujinimu, yra pradėti/vykdomi tik 110 219 kv. m. pastatų plotui. Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu dar nepradėti veiksmai, susiję su 101 626 kv. metrų ploto pastatų, privalomų atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant pastatus parduoti, nugriauti ar atnaujinti įgyvendinant Energijos efektyvumo direktyvos  (toliau – Direktyva) įpareigojimus:

| Viešųjų pastatų atnaujinimas ar perdavimas | Pastatų ploto dalis, kv. m |
| --- | --- |
| Iki 2020 m. privaloma atnaujinti ar perduoti, siekiant juos parduoti, nugriauti ar atnaujinti | - 000 |
| Iki 2018 m. atnaujinta ar perduota, siekiant pastatus nugriauti ar atnaujinti: - 2014 – 2016 m. - 2017 – 2018 m. | 258155 144 832 113322 |
| Pradėti/vykdomi veiksmai, susiję su pastatų atnaujinimu: - pateikta paraiškų finansavimui pagal valstybės projektų sąrašą - sudaryta paskolų sutarčių su pastatų valdytojais - VĮ Turto banko planuojamas atnaujinti pastatų plotas iki 2020 m. | 110 219 43 277 17 298 49 644 |
| Trūkstamas plotas (veiksmai nepradėti) | 101 626 |

•  Įvertinant tai, darytina prielaida, kad iki 2020 m. gali būti neįgyvendinti Direktyvoje nustatyti įpareigojimai, neracionaliai naudojamos lėšos pastatų šildymui bei vėsinimui, taip pat nepanaudotos ES fondų lėšos, skirtos pagal aukščiau minėtas priemones.

•    Pažymėtina, kad vadovaujantis Europos Komisijos komunikatu  už ES direktyvose  įsipareigojimų nevykdymą gali būti taikomos baudos, šiuo atveju už Direktyvos įsipareigojimų nevykdymą skirta maksimali bauda gali siekti 4 715 800 Eur per metus (646 Eur/d x 365 d. x 20 koef.).

Atsižvelgiant į tai, kad finansine prasme yra sudarytos visos prielaidos pastatų valdytojams kreiptis ir vykdyti energetinio efektyvumo projektus – VIPA administruojamose priemonėse šiuo metu numatytas pakankamas finansavimas (apie 28 mln. eur), be to, pritrūkus lėšų būtų galima sukurti naujas grįžtančių lėšų finansines priemones, darytina išvada, kad pagrindinės priežastys, kodėl renovacija vyksta vangiai, yra pastatų valdytojų atsakomybės nebuvimas ir sankcijų biudžeto derybų metu netaikymas.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad pastatų energetinės būklės pagerinimas tiesiogiai sietųsi ne tik su direktyvinių reikalavimų užtikrinimu, bet ir valstybės biudžeto lėšų taupymų, VIPA apibendrino duomenis, kokios šiuo metu yra pastatų valdytojų išlaidos šilumai ir elektrai, bei apskaičiavo kokie galėtų būti teoriniai sutaupymai po pastatų renovacijos. Atkreiptinas dėmesys, kad išlaidos minėtoms paslaugoms galėtų mažėti iki 30 proc.

Planuojami siūlymai protokoliniam Vyriausybės sprendimui:

Ministerijoms:

- užtikrinti, kad iki š. m. birželio 1 d. būtų pateiktos viešųjų pastatų (Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos priede nurodytiems plotams) atnaujinimo projektų, planuojamų įgyvendinti panaudojant Energijos efektyvumo fondo arba kitų programų bei valstybės biudžeto lėšas, paraiškos;

- iki š. m. rugsėjo 1 d. užtikrinti planuojamų parduoti ar nugriauti nenaudojamų pastatų perdavimą VĮ Turto bankui;

- teikti informaciją apie viešųjų pastatų atnaujinimo pažangą (pateiktas paraiškas, sudarytas finansavimo sutartis, vykdomus viešuosius pirkimus ir užbaigtus pastatų atnaujinimo projektus) periodiškai (pasibaigus ketvirčiui per 10 d. d.) Energetikos ministerijai pagal jos parengtą formą.

Energetikos ministerijai:

- apibendrintą informaciją apie pastatų atnaujinimą ne rečiau kaip kas ketvirtį teikti Vyriausybei.

Finansų ministerijai:

- užtikrinti, kad tvirtinant 2020 metų asignavimus ministerijoms, būtų atsižvelgta į Programoje nustatytų įpareigojimų vykdymo pažangą, o už įpareigojimų nevykdymą derybų metu mažinti asignavimų, kasmet skiriamų lėšų valdomo turto (viešųjų pastatų) priežiūrai, išlaikymui ir remontui, dalį;

- parengti ir suderinus su Energetikos ministerija patvirtinti  asignavimų mažinimo tvarką už pastatų atnaujinimo įpareigojimų nevykdymą, iš kasmet skiriamų lėšų valdomo turto (viešųjų pastatų) priežiūrai, išlaikymui ir remontui.

Dalykinio vertinimo išvada

Siūlytina informaciją ir protokolinio Vyriausybės sprendimo projektą svarstyti Vyriausybės pasitarime. Taip pat siūlytina Energetikos ministerijai pristatant informaciją abiejuose posėdžiuose pasinaudoti VIPA atlikta analize dėl galimo lėšų sutaupymo renovavus pastatus, duomenis apie tai įtraukiant į pasitarimo medžiagą (pristatymą).

Grupės patarėja                                                                                                     Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė

Energetikos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 1-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“