Dėl pasirengimo pasaulinei parodai Dubajuje EXPO 2020

Kaip žinia, Lietuva dalyvaudama pasaulinėse parodose ir konkrečiai “EXPO 2020” Dubajuje siekia didesnio šalies žinomumo pasaulyje, o šiuo atveju Artimųjų Rytų šalyse ir visais požiūriais patrauklioje valstybėje – JAE bei viename  iš pasaulinių verslo centrų – Dubajuje. Tiek dalyvavimu pasaulinėje parodoje, tiek ką tik atidariusi čia savo ambasadą Lietuva siekia plėsti verslo kontaktus ir įsitvirtinti perspektyviose rinkose. Dalyvaudama šioje parodoje Lietuva tikisi, kad mūsų paviljoną aplankys 5 – 10 procentų visų parodos lankytojų, o tai sudarytų apie vieną milijoną žmonių. Lietuvos žinomumas padidėtų ir dėl parodos metu pasirodysiančių straipsnių, reportažų, pranešimų socialiniuose tinkluose.

Prie šalies dalyvavimo parodoje jau prisideda tokios Lietuvos įmonės kaip “Jūrės medis” (gamina klijuotos medienos konstrukcijas Lietuvos paviljonui), BOD grupės įmonė “Solitek”, tiekianti paviljonui saulės baterijas, baldų įmonė “Narbutas”, JAE jau įsitvirtinusi geriamojo vandens tiekėja iš Lietuvos “Melt Water” ir kt. Lietuviškos įmonės gauna užsakymų ir iš parodos organizatorių (Panevėžyje veikianti įmonė „Dominari“ laimėjo konkursą tiekti baldus Expo kaimeliui, o kita mūsų įmonė „Effective solutions“ iš klijuotos medienos konstrukcijų montuoja Švedijos paviljoną.

Vykdant LRV Kanclerio pavedimus jau pernai bendradarbiaujant su  Lietuvos įvaizdžio grupe buvo parengta Lietuvos prisistatymo pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“  Dubajuje konceptuali idėja, kuriai pritarė tarpinstitucinė komisija, o šiuo metu paskelbtas paviljono vidaus ekspozicijos projekto konkursas.

Manome, kad turėdami patvirtintą vidaus ekspozicijos projektą (pateikimo terminas – kovo 18 d,) ir išsirinkę kavinės-baro ir parduotuvės operatorių (paraiškų laukiame iki kovo 17 d.) verslo susidomėjimas tik išaugs. Lietuvos paviljone numatoma kiekvieną  savaitę organizuoti Lietuvos įmonių prisistatymus, kurių kalendorius dabar sudarinėjamas.

Šiuo metu intensyviai vyksta paviljono statybos darbai. Pagal sutartį su rangovais (JAE įmonė ARCO Bodino) paviljono statyba (įskaitant lietuviškų medienos konstrukcijų ir saulės elektrinės sumontavimą) bus baigta iki rugpjūčio vidurio, o ekspozicija bus įrengiama iškart po to. Jau paskelbta ir paviljono darbuotojų atranka, kurią vykdo Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.

Iš šiems metams Valstybės biudžete skirtų 1,2 mln. eurų, 500 tūkst. Bus panaudota paviljono statybai ir įrengimui, 700 tūkst. Eurų išlaidoms (iš jų – 200 tūkst. – ekspozicijos projektavimui ir įrengimui, 88,4 darbo užmokesčiui, 50 tūkst. – renginių organizavimui, 50 personalo paslaugoms, aprangai, kita mokėjimams už komunalines paslaugas, virtuvės įrangą, logistikos paslaugas, sandėliavimą, draudimą, viešinimą, apgyvendinimo paslaugas, komandiruočių išlaidoms ir kt.

Situaciją, galinčią susidaryti dėl Corona viruso rizikos geriausiai galėtų įvertinti ką tik iš JAE sugrįžęs užsienio reikalų ministras. Kol kas parodos organizatoriai padėtį valdo, sustiprinta apsauga ir kontrolė, nuo statybos grafikų neatsiliekama. Nedalyvavimo ar dalyvavimo atšaukimo parodoje dalyvaujančios valstybės nesvarsto.