Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

Projekto pavadinimas: Projektų grupė „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“

Atsakinga ministerija: Ūkio ministerija

Projekto vykdytojas: Šiaurės miestelio technologijų parkui kartu ir UAB „Start Vilnius“

Projekto tikslas: Stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas.

Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Tarpinis – iki 2020 metų sausio 1 d. įgyvendinti ne mažiau kaip pusė įsipareigojimų. Galutinis - iki 2022 metų.

Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): - pasiekta projekto investicinė vertė – 7 253 362 (septyni milijonai du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du) eurai; - įkurti ne mažiau kaip 6 klasteriai; - sukurta ne mažiau kaip 1 000 naujų darbo vietų; - pritraukta ne mažiau kaip 20 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių; - įkurtos 2 mokslo ir studijų institucijos arba jų filialai; - įrengtas 2 000 kv. metrų verslo inkubatorius; - paruošti ir įrengti 3 hektarų ir 1 000 kv. metrų viešųjų erdvių plotai; - išvystyti 2–3 nauji inovatyvūs produktai, technologijos ar gauti patentai, atitinkantys tarptautinį lygį.

Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: Planinė - 7 253 362 Eur,

Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): Planuojami pritraukti tokie investuotojai, kurie savo veikla prisideda prie bendrų rodiklių pasiekimo. „Vilnius Smart Park“ investuotojams yra taikomi atitinkami atrankos kriterijai, jų paraiškos vertinamos Projektų grupės priežiūros ekspertų grupės posėdžiuose.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:

Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): Projektas vystomas 2 etapais. Pirmojo etapo laikotarpiu (2016–2017 m.) planuojama išvystyti apie 15 proc. teritorijos. Antrojo etapo laikotarpiu (2018–2022 m.) planuojama išvystyti likusią (apie 85 proc.) teritorijos dalį. Kartu su aktyvia investuotojų plėtra bus statomi ir įrengiami 2000 kv. m verslo inkubatorius, paruošti bei įrengti 3 ha ir 1000 kv. m viešųjų erdvių plotai, aktyviai organizuojami technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo renginiai, teikiamos konsultacijos bei kitos inovacijų paramos paslaugos. Šiai dienai projektų grupės įgyvendinimo teritorijoje nuomos sutarčių pagrindu yra įsikūrę ir veiklą vykdo 2 klasteriai ir yra patvirtinti du investuotojai, kurių planuojama investicijų į teritoriją vertė 3 700 000 Eur. 2016 m. gruodžio 13 d. sudaryta sutartis su NŽT dėl 227136 kv.m. valstybinės žemės sklypo,esančio Vismaliukų g. 34; 2017 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis su NŽT dėl 12042 kv.m. valstybinės žemės sklypo, esančio Miškadvario g. 6; 2017 m. rugsėjo 19 d. Projektų grupės priežiūros ekspertų grupė patvirtino Investuotojams įsikūrimo teritorijoje mokesčio nustatymo tvarką. 2017 m. rugsėjo 21 d. pasirašytas papildomas susitarimas prie VSEP sutarties dėl žemės sklypų patikslinimo; 2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 52 nuspręsta priimti sprendimą „Dėl Vilniaus miesto Inovacijų pramonės parko steigimo inicijavimo“ 2018 m. kovo 14 d. Ūkio ministras įsakymu Nr. 4-142 patvirtino Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planą. 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko įsteigimo.

Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: Atsižvelgiant į projekto tikslus ir planuojamus bei vykdomus darbus, VSEP statusas yra aktualus ir reikalingas.

____________