LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225/219 1152, el. p. smmin@smm.lt, http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091.

Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000

____________________________________________________________________________________________________________________

| Lietuvos Respublikos finansų ministerijai |  | 2021 - 0 - Nr. SR- Į Nr. |
| --- | --- | --- |

DĖL 2021–2023 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS KEITIMO

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgusi į 2021 m. rugpjūčio 24 d. tarpinstituciniame pasitarime pateiktą pastabą ir pasiūlymą dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymo perskirstyti 2021 metams numatytas kapitalo investicijas, teikia papildomą informaciją dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymąo. Informuojame. kad Panevėžio miesto savivaldybės prašymu (Panevėžio miesto sav. administracijos direktoriaus 2021-08-10 raštas Nr. 19-2006 (4.45E)  dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021 m. sumažinamas 850 tūkst. Eur, investicijų projekto „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ Panevėžyje, A. Jakšto g. 1, rekonstravimas“ finansavimas. Taip pat yra gautas Šilutės rajono mero prašymas papildomai skirti 399 tūkst. Eur investicijų projekto „Daugiafunkcio sporto komplekso, Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas“ įgyvendinimui užbaigti ir Molėtų savivaldybės administracijos direktoriaus prašymas dėl papildomų lėšų investicijų projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ įgyvendinimo darbams finansuoti, nes šio investicijų projekto darbų rangovas planuoja vykdyti darbus ir šaltuoju metų periodu, dėl ko reikalinga užsandarinti pastatą – įrengti (apšiltinti) fasadą, užbaigti aliuminio-stiklo konstrukcijų montavimą, įrengti šildymo sistemą, atlikti dalį elektrotechnikos pirmo etapo darbų, kas užtikrintų jau atliktų darbų apsaugą nuo aplinkos poveikio (lietus, sniegas, šaltis) ir užtikrintų normalų darbų vykdymą šaltuoju metų periodu.

Maloniai prašome pakeisti Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“:

- 850 tūkst. Eur sumažinti investicijų projekto “Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ Panevėžyje, A. Jakšto g. 1, rekonstravimas“ finansavimą;

- 399 tūkst. Eur padidinti investicijų projekto „Daugiafunkcio sporto komplekso, Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas“ finansavimą (iš viso 2021 m. būtų skirta 820 tūkst. Eur);

- 451 tūkst. Eur padidinti investicijų projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimą (iš viso 2021 m. būtų skirta 1281 tūkst. Eur).

Patvirtiname, kad minėti 2021 metams numatytų  kapitalo investicijų perskirstymai su suinteresuotomis savivaldybėmis yra suderinti.

PRIDEDAMA:

- Panevėžio miesto sav. administracijos direktoriaus 2021-08-10 raštas Nr. 19-2006 (4.45E).

- Šilutės rajono mero 2021-08-03 raštas Nr. R3-(2.1.16.)-4156.

- Molėtų rajono sav. administracijos direktoriaus 2021-08-12 raštas Nr. B22-1771.

| Ministerijos kancleris | Julius Lukošius |
| --- | --- |

G. Viskantė, tel. (8 5)  219 1159, el. p. Gintara.Viskante@smm.lt