| Lietuvos Respublikos finansų ministerijai El. p. finmin@finmin.lt |  | 2021-02- | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS PROJEKTO PAKEITIMO

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 18 punktu, kuriame nurodyta, kad inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą gali Finansų ministerija, atsižvelgdama į asignavimų valdytojų siūlomus pakeitimus, prašo Jūsų inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 08 d. nutarimo projekto Nr.TAP-21-140 (TAIS Nr.21-19412) „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimą, patikslinant Administracijos 2021 m. vykdomoms programoms 02 01 „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“, 02 03 „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ numatytus valstybės biudžeto asignavimus ir juos išdėstyti taip:

| 02 01 | Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra |  | 1966 2350 | 750 |  | 1216 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 03 | Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija |  | 1451 1 067 |  |  | 1451 1 067 |

Kadangi tarp programų 02 01 „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ ir 02 03 „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ prašomi pakeisti asignavimai turtui įsigyti yra valstybės investicijų projektų lėšos, Administracija metų pradžioje tvirtindama 2021 m. sąmatas pagal programas ir finansavimo šaltinius Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje neturėjo galimybės numatyti lėšų 2020 metais nebaigtam vykdyti investicijų projektui „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba“ (toliau – Ukmergės projektas), nes projektas buvo planuotas įgyvendinti 2020 metais ir nebuvo įtrauktas į valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje vykdomų projektų sąrašą.

Atsižvelgiant į tai, Administracija 2021-02-02 raštu Nr.4R-176-2021 „Dėl investicijų projekto atstatymo/ įtraukimo į valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje vykdomų projektų sąrašą“  kreipėsi į Finansų ministeriją dėl Ukmergės projekto įtraukimo/ atstatymo į 2021 m. vykdomų projektų sąrašą.

Ukmergės projektas nebuvo baigtas įgyvendini 2020 metais, nes Administracija vienašališkai nutraukė sutartį su rangovu dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo iš rangovo pusės. Siekdama kuo greičiau užbaigti teismo pastato statybą, Administracija organizavo naujo statinio rangovo konkursą ir 2021 m. sausio 13 d. pasirašė rangos sutartį. Siekiant, kad už atliekamus rangovo darbus būtų atsiskaityta laiku ir projektas būtų įgyvendinamas pagal numatytą grafiką, Administracijai itin svarbus tinkamas asignavimų paskirstymas pagal programas jau metų pradžioje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome atitinkamai pakeisti 2021 metų asignavimų pagal programas projektą.

| Direktorė | Natalija Kaminskienė |
| --- | --- |

Jurgita Savickienė, tel. (8 5) 251 4189, el. p. jurgita.savickiene@teismai.lt

(originalas nebus siunčiamas)