PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m.                            d. nutarimu Nr.

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMA

I SKYRIUS

Plėtros programos paskirtis

Valstybės veiklos sritis 10 – Transportas ir ryšiai

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programą (toliau – Programa) logika Į Programą įtraukti NPP numatyti įgyvendinti uždaviniai, kuriuos pavesta įgyvendinti Susisiekimo ministerijai (toliau – SM) pagal ministerijos veiklos sritį „Transportas ir ryšiai“ ir nustatytus pasiekti tikslus. SM pagrindiniai veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros, elektroninių ryšių ir pašto srityse, taip pat formuoti valstybės politiką visų rūšių transporto saugaus eismo, tranzito, logistikos ir kombinuotų vežimų, keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityse bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šių veiklos tikslų įgyvendinimą. NPP nustatytų tikslų bus siekiama įgyvendinant uždavinius, kurių kompleksinis rezultatas užtikrins horizontaliųjų principų darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir lygių galimybių visiems įgyvendinimą susisiekimo srityje bei identifikuotų problemų sprendimą bei priežasčių sukeliančių problemas eliminavimą. Į Programą įtraukti šie NPP uždaviniai: 5.3 uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą; 5.4 uždavinys. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę; 6.1 uždavinys. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą; 10.2 uždavinys. Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui.

5.3 uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą.

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 5 tikslo rodikliai: Lietuvos vieta ES transporto infrastruktūros ir paslaugų švieslentėje (2018 m. – 14 vieta, 2025 m – 12 vieta, 2030 m. ketinama pasiekti ne aukštesnę kaip 10 vietą); Transporto paslaugų eksportas (2019 m. – 7 028 mln. eurų, 2025 m. – 7 800 mln. eurų, 2030 m. ketinama padidinti iki 10 000 mln. eurų). 5.3 uždavinio rodikliai: 5.3.1. TEN-T pagrindinio tinklo dalis, atitinkanti ES nustatytus reikalavimus (2016 m. – 7 proc., 2025 m. – 50 proc., 2030 m. ketinama pasiekti 100 proc.); 5.3.2. Nutiesta europinės geležinkelio vėžės (pietų–šiaurės kryptimi su Vilniaus jungtimi) dalis (2019 m. – 22,6 proc., 2025 m. – 78,6 proc., 2030 m. ketinama padidinti iki 100 proc.); 5.3.3. Elektrifikuotų geležinkelių dalis, palyginti su bendru geležinkelių ilgiu (2020 m. – 8 proc., 2025 m. – 25 proc., 2030 m. ketinama padidinti iki 35 proc.) 5.3.4. Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius (2019 m. – 92 vnt., 2025 m. – 110 vnt., 2030 m. ketinama padidinti iki 120 vnt.); 5.3.5. Valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas (2018 m. – 41 proc., 2025 m. – 30 proc., 2030 m. ketinama sumažinti iki 17 proc.); 5.3.6. Žuvusiųjų keliuose skaičius (2020 m. – 63 žuvusieji, tenkantys 1 mln. gyventojų, 2025 m. – 45 žuvusieji, tenkantys 1 mln. gyventojų, 2030 m. ketinama sumažinti iki 30 žuvusiųjų, tenkančių 1 mln. gyventojų); 5.3.7. Sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija (2020 m. – 649 sunkiai sužeistieji, 2025 m. – -25 proc., 2030 m. ketinama sumažinti iki -50 proc., (pagal MAIS3+ metodiką)).

- problema – Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio.

Spręstinos problemos priežastys išdėstytos prioriteto tvarka ( pagal kiekvieną transporto rūšį): 1. Esamos kelių infrastruktūros kokybiniai techniniai parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų, trūksta būtinų infrastruktūros komponentų: 1.1. Teisiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai lėtina susisiekimo infrastruktūros plėtrą. - Esama geležinkelių infrastruktūra neužtikrina greito ir patogaus susisiekimo; 2.1. Teisiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai lėtina susisiekimo infrastruktūros plėtrą. 3. Žemas Lietuvos oro uostų junglumo ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas: 3.1. Esama oro uostų infrastruktūra neatitinka išaugusių keleivių srautų pajėgumų, kyla iššūkių užtikrinant aplinkosaugos bei skrydžių saugos reikalavimus; 3.2. Trūksta tiesioginių skrydžių krypčių, mažas esamų bei naujų skrydžių dažnis. 4. Ribotas susisiekimas jūrų ir vidaus vandenų kelių transportu: 4.1. Esami jūrų uosto infrastruktūros parametrai nepakankami tolesnei veiklos plėtrai užtikrinti; 4.2. Vidaus vandenų kelių infrastruktūros parametrai nepakankami krovininei ir keleivinei laivybai užtikrinti. 5. Pasienio kontrolės punktų pralaidumas neužtikrina sklandaus šalies junglumo su trečiosiomis šalimis: 5.1. Esama pasienio kontrolės punktų infrastruktūra neužtikrina transporto priemonių ir keleivių pralaidumo pajėgumų: 5.1.1.Veiksmų suderinamumo su kaimyninėmis šalimis trūkumas. 5.2. Modernios įrangos ir inovatyvių sprendimų stoka. 5.3. Žmogiškųjų išteklių iššūkiai (pažangos priemonės numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomoje Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programoje (toliau – Viešojo saugumo stiprinimo PP). 6. Skirtingų transporto rūšių integralumo trūkumas (priežastys detaliau analizuojamos aptariant 5.4 ir 6.1 uždavinių problematiką). Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 1 problema: 10-001-05-03-01 Gerinti susisiekimą kelių transportu (sprendžiama 1 priežastis, iš dalies sprendžiama 5.3 uždavinio 2 problemos 2 priežastis, taip pat prisidedama prie 5.4 uždavinio 1 problemos 1 priežasties, 6.1 uždavinio 1 problemos 2.1.1. priežasties ir 10.2 uždavinio 1 priežasties sprendimo); 10-001-05-03-02 Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu (sprendžiama 2 priežastis, iš dalies sprendžiama 5.3 uždavinio 2 problemos 2 priežastis, taip pat prisidedama prie 5.4 uždavinio 1 problemos 1 priežasties, 6.1 uždavinio 1 problemos 2.1.1. priežasties ir 10.2 uždavinio 1 priežasties sprendimo); 10-001-05-03-03 Gerinti susisiekimą oro transportu (sprendžiamos 3.1 ir 3.2 priežastys, taip pat prisidedama prie 5.4 uždavinio 1 problemos 1 priežasties ir 6.1 uždavinio 1 problemos 2.1.1. priežasties sprendimo); 10-001-05-03-04 Gerinti susisiekimą vandens transportu (sprendžiamos 4.1 ir 4.2 priežastys, taip pat prisidedama prie 5.4 uždavinio 1 problemos 1 priežasties ir 6.1 uždavinio 1 problemos 2.1.1. priežasties sprendimo); 10-001-05-03-05 Plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus (sprendžiama 5.1, 5.2 priežastis); 10-001-05-04-01 Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą (iš dalies sprendžiama 6 priežastis); 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą (iš dalies sprendžiama 6 priežastis). Pažangos priemonės numatytos kitose plėtros programose: Viešojo saugumo stiprinimo PP pažangos priemonės: „Tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą“ ir „Padidinti vidaus tarnybos patrauklumą“ (sprendžiama 5.3 priežastis).

2 problema – Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis (giluminės priežastys, būdingos ir regioniniam lygmeniui, bus nagrinėjamos rengiant Regionų plėtros programą (toliau – RPP), atliekant kompleksinę problemų analizę).

Spręstinos problemos priežastys išdėstytos prioriteto tvarka: 1. Dauguma eismo įvykių įvyksta dėl eismo dalyvių kaltės, jiems nesilaikant Kelių eismo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 2. Trūksta inžinerinių eismo saugumo priemonių ir sprendinių, o esama infrastruktūra dažnai netenkina saugumo parametrų (iš dalies sprendžiama 1 problemos 5.3 uždavinio priemone „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ ir priemone „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“). 3. Daugiau kaip pusė eisme dalyvaujančių priemonių yra techniškai netvarkingos. 4. Nepakankamai efektyvus gelbėjimo tarnybų darbas (pažangos priemonės numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomoje Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programoje (toliau – Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo PP) ir Viešojo saugumo stiprinimo PP). 5. Neefektyviai valdomos eismo įvykių rizikos. Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 2 problema: 10-001-05-03-06 Gerinti eismo saugą (sprendžiamos 1-3, 5 priežastys); 10-001-05-03-07 (RE) Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse (RPP priemonė) (sprendžiama 2 priežastis). Pažangos priemonės, numatytos kitose plėtros programose: Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo PP pažangos priemonė „Gerinti specializuotos sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę, mažinant stacionarinių ir didinant ambulatorinių paslaugų vartojimą“ (sprendžiama 4 priežastis); Viešojo saugumo stiprinimo PP pažangos priemonės: „Stiprinti pajėgumus ir gebėjimus valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“, „Tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą“ (sprendžiama 4 priežastis).

5.4 uždavinys. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę.

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 5 tikslo rodiklis: Lietuvos skaitmeninio junglumo infrastruktūros indeksas (DESI subindeksas) (2019 m. – 19 vieta, 2025 m. – 15 vieta, 2030 m. ketinama pakilti į 5 vietą). 5.4 uždavinio rodikliai: 5.4.1. Keleivių vežimas visų rūšių viešuoju transportu (2020 m. – 381,5 mln. keleivių, 2025 m. – 405 mln. keleivių, 2030 m. ketinama padidinti iki 420 mln. keleivių); 5.4.2. Krovinių vežimas visų rūšių transportu (2020 m. – 169 mln. tonų, 2025 m. – 165 mln. tonų, 2030 m. ketinama padidinti iki 170 mln. tonų); 5.4.3. Transporto sektoriaus įmonės, diegusios inovacijas (2018 m. – 40,2 proc., 2025 m. – 49,1 proc., 2030 m. padidinti iki 60 proc.); 5.4.4. Namų ūkių, turinčių galimybę naudoti 100 Mbps spartos interneto ryšį, dalis (2019 m. – 69 proc., 2025 m. – 100 proc. 2030 m. 100 proc.); 5.4.5. 5 G ryšio aprėptyje esančių namų ūkių miestų teritorijose dalis (2020 m. – 0 proc., 2025 m. – 95 proc., 2030 m. ketinama pasiekti 100 proc.).

1 problema – neišnaudojamas susisiekimo sistemos potencialas kurti didesnę sektoriaus vertę didinant susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir teikiant paslaugas.

Spręstinos problemos priežastys išdėstytos prioriteto tvarka: 1. Nepakankamai išvystyta kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų kelių, oro transporto infrastruktūra (sprendžiama 5.3 uždavinyje nurodytomis pažangos priemonėmis). 2. Neišnaudojamas transporto sektoriaus konkurencingumo potencialas: 2.1. Skirtingų transporto rūšių integralumo trūkumas: 2.1.1. Neišvystytos krovinių vežimo įvairiarūšės jungtys (mazgai) tarp skirtingų transporto rūšių; 2.1.2. Viešojo transporto integralumo tarp skirtingų transporto rūšių ir nacionalinio, regioninio bei vietinio lygmenų trūkumas, nevienodas paslaugų prieinamumas. 3. Inovatyvių ir skaitmenizuotų sprendimų trūkumas susisiekimo sektoriuje (pažangos priemonės numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdomoje Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programoje (toliau –Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo PP)). 4. Nepakankamai išvystyti ir įveiklinti ryšių infrastruktūros objektai. Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 1 problema: 10-001-05-04-01 Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą (sprendžiamos 2.1, 3 ir 4 priežastys, taip pat iš dalies sprendžiama 5.3 uždavinio 1 problemos 6 priežastis); 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą (sprendžiama 2.2 priežastis). Pažangos priemonės, numatytos kitose plėtros programose: Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo PP pažangos priemonė „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ (iš dalies sprendžiama 3 priežastis).

2 problema – Lietuvoje trečdalis namų ūkių neturi galimybės jungtis prie didesnės kaip 100 Mbps spartos fiksuotojo plačiajuosčio interneto, o 5 G technologija paremtos paslaugos nėra teikiamos.

Spręstinos problemos priežastys išdėstytos prioriteto tvarka: - Nepakankamai (netolygiai) išvystyta pažangių elektroninių ryšių technologijų infrastruktūra komerciškai nepatraukliose vietovėse; 1.2.1. Atokiose vietovėse daugiausia gyvena vyresnio amžiaus žmonės, kurie neturi skaitmeninių įgūdžių (pažangos priemonės numatytos 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdomoje Valstybės skaitmeninimo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 971 „Dėl 2021 – 2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės skaitmeninimo PP): 1.2.1.1. Trūksta patrauklaus skaitmeninio turinio vyresnio amžiaus žmonėms, kuris skatintų juos įgyti skaitmeninių įgūdžių ir technologiškai pažangias elektroninių ryšių paslaugas (pažangos priemonės numatytos Valstybės skaitmeninimo PP). 2. Lėtas naujos elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo procesas. Pažangos priemonė, kuria sprendžiama 2 problema: 10-001-05-04-02 Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą (sprendžiamos 1 ir 2 priežastys). Pažangos priemonės, numatytos kitose plėtros programose: Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo PP pažangos priemonė „Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius“ (iš dalies sprendžiama 1.2.1 priežastis) ir pažangos priemonės: „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ ir „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ (sprendžiama 1.2.1.1. priežastis).

6.1 uždavinys. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą.

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 6 tikslo rodiklis: – žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės (2025 m. – 100 proc., 2030 m. – 100 proc.). 6.1 uždavinio rodikliai: 6.1.1. Transporto sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (2016–2018 m. – 36,2 proc., 2025 m. – 11,3 proc., 2030 m. ketinama pasiekti -14 proc.); 6.1.2. Transporto sektoriuje išmetamo NOx kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (2019 m. – 11,4 proc., 2025 m. – -49,5 proc., 2030 m. ketinama pasiekti -51 proc.); 6.1.3. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju energijos suvartojimu transporto sektoriuje (2019 m. – 4,04 proc., 2025 m. – 11 proc., 2030 m. ketinama padidinti iki 15 proc.); 6.1.4. Sutaupytas transporto sektoriuje energijos kiekis (2020 m. – 0 GWh, 2025 m. – 8 183,7 GWh, 2030 m. ketinama pasiekti 10 911,6 GWh); 6.1.5 Kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje (2017 m. – 5,7 proc., 2025 m. – 9 proc., 2030 m. ketinama padidinti iki 12,3 proc.); 6.1.6. Kelionių traukiniais dalis bendroje kelionių struktūroje (2019 m. – 1,2 proc., 2025 m. – 1,6 proc., 2030 m. padidinti iki 1,9 proc.); 6.1.7. Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto dalis, palyginti su visu krovinių transportu (2020 m. – 32 proc., 2025 m. – 42 proc., 2030 m. siekiama padidinti iki 45 proc.).

1 problema – transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje (giluminės priežastys, būdingos ir regioniniam lygmeniui, bus nagrinėjamos rengiant RPP, atliekant kompleksinę problemų analizę).

Spręstinos problemos priežastys išdėstytos prioriteto tvarka pagal tikslinės grupės dydį: - Taršios kelių transporto priemonės: - Trūksta alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros (pažangos priemonė numatyta 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomoje Energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Energetikos plėtros PP)); - Trūksta valstybės paskatų naudotis netaršiomis transporto priemonėmis (pažangos priemonė numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valdomoje aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programoje (toliau – Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo PP). - Didėjantis asmeninių ir komercinių automobilių skaičius: - Nepopuliarus viešasis transportas: - Viešasis transportas ir jo infrastruktūra nėra visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms; - Viešojo transporto integralumo tarp skirtingų transporto rūšių ir nacionalinio, regioninio bei vietinio lygmenų trūkumas, nevienodas paslaugų prieinamumas. - Trūksta darnų judumą skatinančių sprendimų miestuose. - Netolygiai išvystyta bevariklio transporto infrastruktūra. 3. Didžiausia krovinių ir keleivių dalis pervežama kelių transportu: 3.1. Trūksta alternatyviųjų netaršių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti. Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 1 problema: 10-001-06-01-01 Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje (sprendžiamos 1.1, 1.2, 3.1 priežastys, prisidedama prie 2.1.1. priežasties sprendimo); 10-001-06-01-02 Skatinti darnų judumą (sprendžiamos 2.1.1, 2.1.2 ir 2.3 priežastys); 10-001-06-01-03 (RE) Skatinti darnų judumą miestuose (RPP priemonė) (sprendžiamos 2.1.1. 2.2 priežastys). Pažangos priemonės, numatytos kitose plėtros programose: Energetikos plėtros PP pažangos priemonė „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ (prisideda prie 1.1 priežasties šalinimo); Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo PP pažangos priemonė „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ (sprendžiama 1.2. priežastis).

10.2 uždavinys. Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 10.2 uždavinio rodiklis: 10.2.1. TEN-T tinklo geležinkelių ir sausumos kelių infrastruktūros dalis, atitinkanti karinio mobilumo reikalavimus (2025 m. – 0 proc., 2030 m. ketinama pasiekti 20 proc.)

1 problema – transporto infrastruktūra nepritaikyta tarptautiniam kariniam judumui.

Spręstinos problemos priežastys išdėstytos prioriteto tvarka pagal poveikį problemai: - Trūksta infrastruktūros jungčių su Vakaruose esančiomis sąjungininkėmis (iš dalies sprendžiama 5.3 uždavinyje nurodytomis pažangos priemonėmis). - Transporto infrastruktūra neatitinka kariniam judumui reikalingų techninių parametrų. Pažangos priemonė, kuria sprendžiama 1 problema: 10-001-10-02-01 Pritaikyti TEN-T tinklą tarptautiniam kariniam judumui (sprendžiamos 1 ir 2 priežastys).

II SKYRIUS

FINANSINIŲ PROJEKCIJŲ DALIS

| NPP uždavinys | Finansinės projekcijos, tūkst. Eur | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.3 uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą | 450 570 | 2021–2027 m. ES fondų lėšos |
|  | 27 631 | Privačios lėšos (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
|  | 77 170 | Valstybės biudžetas (Europos infrastruktūros tinklų priemonės bendrasis finansavimas) |
|  | 51 881 | Valstybės biudžetas (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
|  | 437 000 | Europos infrastruktūros tinklų priemonė |
| Regionų plėtros programai | 20 000 | 2021–2027 m. ES fondų lėšos |
|  | 3 529 | Nacionalinės lėšos (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
| 5.4 uždavinys. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę | 27 975 | 2021–2027 m. ES fondų lėšos |
|  | 5 375 | Valstybės biudžetas (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
|  | 73 500 | Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas (RRF) |
|  | 4 000 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti ES fondų lėšomis netinkamą finansuoti PVM |
|  | 525 | Privačios lėšos (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
| 6.1 uždavinys. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | 250 000 | Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas (RRF) |
|  | 24 000 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti ES fondų lėšomis netinkamą finansuoti PVM |
|  | 35 000 | 2021–2027 m. ES fondų lėšos |
|  | 4 412 | Valstybės biudžetas (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
|  | 1 765 | Privačios lėšos (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
|  | 50 000 | Modernizavimo fondo lėšos |
|  | 500 | Iš finansinių priemonių grįžtančios lėšos |
| Regionų plėtros programai | 332 565 | 2021–2027 m. ES fondų lėšos |
|  | 58 688 | Nacionalinės lėšos (2021–2027 m. bendrasis finansavimas) |
| 10.2 uždavinys. Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui | 250 000 | Europos infrastruktūros tinklų priemonė |
|  | 250 000 | Valstybės biudžetas (Europos infrastruktūros tinklų priemonės bendrasis finansavimas) |

III SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONIŲ RINKINYS

| Pažangos priemonės kodas | Pažangos priemonė | Pažangos priemonės įgyvendinimo NPP uždavinys | Kiti NPP uždaviniai | Būtinos sąlygos | Dalyvaujančios institucijos | Pažangos priemonės rezultato rodiklio pavadinimas | Pažangos priemonės rezultato rodiklio reikšmės |  | Pažangos priemonės papildomas požymis: LRV ĮP, HP, NRD, RPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pradinė | 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10-001-05-03-01 | Gerinti susisiekimą kelių transportu | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą | 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę 10.2 Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui | Patvirtintas Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM) | TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams, proc. | 76,8 (2020 m.) | 80,5 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę, proc. | 60,31 (2020 m.) | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  | Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų ar modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus, kelių keleivių km per metus* | 428 161 477 (2021 m.) | 450 628 095 (2029 m.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas, keleivių dienų skaičius per metus * | 676 208 (2021 m.) | 119 104 (2029 m.) |  |
| 10-001-05-03-02 | Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą | 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę 10.2 Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui | Patvirtintas Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas | EIM, AM | Geležinkelio ruožų su ilgalaikiais greičio apribojimais dėl netinkamos kelio būklės, dalis proc. | 14 (2020 m.) | 6 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 ekvivalentas per metus* | 27 707 (2020 m.) | 0 (2029) |  |
|  |  |  |  |  |  | Gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonose, dalis, kuriai sumažintas geležinkelių keliamas triukšmas, proc.* | 100 (2020 m.) | 69 (2029 m.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Geležinkelių transporto keliamas pavojus visuomenei, žūčių ir sunkių sužalojimų skaičius / traukinių nuvažiuoti kilometrai* | 0,26 (2020 m.) | 0 (2029 m.) |  |
| 10-001-05-03-03 | Gerinti susisiekimą oro transportu | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą | 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę | Patvirtintas Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas | EIM, AM | Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius, mln. keleivių | 6,5 (2019 m.) | 11 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
| 10-001-05-03-04 | Gerinti susisiekimą vandens transportu | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą. | 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę | Patvirtintas Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas | EIM, AM | Jūrų transportu vežamų krovinių krovos apimtis, mln. t | 47,7 (2020 m.) | 54 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Krovinių pervežamų vidaus vandenimis apimtis, tūkst. t | 1,5 (2020 m.) | 500 |  |
| 10-001-05-03-05 | Plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą |  |  |  | Projektinis kelių pasienio kontrolės punktų pralaidumas, automobilių skaičius per parą | 13 370 (2020 m.) | 16 500 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
| 10-001-05-03-06 | Gerinti eismo saugą | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą |  |  | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) | Panaikintų juodųjų dėmių dalis, proc. | 60 (2020 m.) | 100 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Eisme dalyvaujančių techniškai tvarkingų transporto priemonių dalis (privalomosios techninės apžiūros metu nustatytų techniškai tvarkingų transporto priemonių skaičius nuo visų į privalomąją techninę apžiūrą atvykusių transporto priemonių skaičiaus), proc. | 53 (2020 m.) | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  | Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijos agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis, proc. | 50 (2020 m.) | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  | Žuvusių ir sužeistų asmenų geležinkelių pervažose skaičius per metus* | 1 (2020 m.) | 0 (2029 m.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Žuvusių asmenų TEN-T keliuose skaičius per metus* | 54 (2019 m.) | 26 (2029 m.) |  |
| 10-001-05-03-07 (RE) | Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą |  | Pagal Juodųjų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodiką nustatytos juodosios dėmės | VRM, regionų plėtros tarybos, savivaldybės | Poveikio rodiklis: 5.3.6. Žuvusiųjų keliuose skaičius tenkantis 1 mln. gyventojų | 63 (2020 m.) | 30 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“, RPP |
|  |  |  |  |  |  | Poveikio rodiklis: 5.3.7. Sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija, proc. (pagal MAIS3+ metodiką) | 649 (2020 m.) | –50 |  |
| 10-001-05-04-01 | - Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą | 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę | 2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse. 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą. 7.2. Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems | Patvirtintas Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas (problemos „Skirtingų transporto rūšių integralumo trūkumas“ sprendimui) | AM, VRM | Krovinių vežimo įvairiarūšėmis jungtimis apimtis per metus, tonos* | 4 802,25 (2020 m.) | 299 225 (2029 m.) | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“ ,HP „Darnus vystymasis“, HP „Inovatyvumas (kūrybingumas)“ |
|  |  |  |  |  |  | Krovinių vežimo kombinuotu transportu dalis, proc. | 0 (2020 m.) | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Skaitmeninių krovinių dokumentų dalis, palyginti su popieriniais, proc. | 0 (2020 m.) | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sukurtų papildomų naujų darbo vietų skaičius, įveiklinant ryšių infrastruktūrą | 0 (2020 m.) | 150 |  |
| 10-001-05-04-02 | Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą | 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę |  |  |  | Būstai, turintys plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą, būstų skaičius* | 0 (2020 m.) | 13 576 (2029 m.) | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Įmonės, turinčios plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą, įmonių skaičius* | 0 (2020 m.) | 6 774 (2029 m.) |  |
|  |  |  |  |  |  | 5G plėtros 2020–2025 m. gairių įgyvendinimo plane numatytų įvykdytų priemonių dalis, proc. | 37 (2020 m.) | 100 (2025 m.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Gigabitinis junglumas užtikrintas privačioms ir viešoms įmonėms, nevyriausybinėms ir vyriausybinėms organizacijoms ir savivaldybių institucijoms (socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams), vienetai** | 0 (2021 m.) | 5 000 (2025 m.) |  |
|  |  |  |  |  |  | 5G ryšio paslaugos miestų teritorijose, tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir kituose magistraliniuose automobilių keliuose ir valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelių linijose, oro ir jūrų uostuose), proc.** | 0 (2020 m.) | 95 (2025 m.) |  |
| 10-001-06-01-01 | Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje | 6.1. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | 2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse. 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą. 6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje |  | AM, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (6.3) | Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke, proc. | 0,3 (2020 m.) | -20 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Geležinkelio krovinių, vežamų naudojant elektrinę trauką, dalis, proc. | 0 (2020 m.) | 70 |  |
| 10-001-06-01-02 | Skatinti darnų judumą | 6.1. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | 2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą. 5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę |  | AM | Viešojo transporto parko, pritaikyto individualių poreikių asmenims, dalis, proc. | 32 (2020 m.) | 55 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | Geležinkeliais pervežamų keleivių skaičius, mln. keleivių | 3,3 (2020 m.) | 10,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus* | 0 (2021 m.) | 23 788 (2029 m.) |  |
| 10-002-06-01-03 (RE) | Skatinti darnų judumą miestuose | 6.1. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | 2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą. 5.4 Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę. 7.2.Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems | Parengtas ir patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis; Parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. | AM, VRM, Regionų plėtros tarybos, savivaldybės | Poveikio rodiklis: 6.1.1. Transporto sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu | 36,2 (2016–2018 m.) | –14 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“, RPP |
| 10-001-10-02-01 | Pritaikyti TEN-T tinklą tarptautiniam kariniam judumui | 10.2. Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą. | Patvirtintas Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, VRM | TEN-T tinklo sausumos kelių infrastruktūros dalis, atitinkanti karinio mobilumo reikalavimus, proc. | 0 (2020 m.) | 2,98 | LRV ĮP, HP „Lygios galimybės visiems“, HP „Darnus vystymasis“ |
|  |  |  |  |  |  | TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros dalis, atitinkanti karinio mobilumo reikalavimus, proc. | 0 (2020 m.) | 20 |  |

*  suplanuota 2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje Lietuvai

** suplanuota Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“

Pildoma vadovaujantis Metodikos 9  priede nurodyta priemonių kodavimo tvarka.

Nurodomas priemonės pavadinimas (ne daugiau kaip 6 žodžiai)

Jei  Programa finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų, nurodomi atitinkami tai programai privalomi rezultato rodikliai.

LRV ĮP – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano priemonė; HP – priemonė, kuria prisidedama prie darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliojo principo įgyvendinimo; NRD – Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimo priemonė; RPP – regioninė pažangos priemonė

Patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-265 (aktuali redakcija).