Dėl nepakankamos įgyvendinimo spartos rizikingi didesnės vertės projektai ir priemonės

| Eil. Nr. | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Sutarties įsigaliojimo data | Sutarties suma (ES lėšos) | Viso patvirtinta apmokėta išlaidų (ES lėšos) | Įgyvendinimo proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektai, kurių sutartys pasirašytos iki 2020 m. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.1.1-CPVA-V-701-12-0001 | Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas | 2018-12-05 | 33 169 000,00 | 14 973,87 | 0,05% |
| 2 | 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001 | Žmogaus biologinių išteklių centras | 2019-09-24 | 7 927 999,00 | 937 993,91 | 12% |
| 3 | 02.3.1-CPVA-V-529-01-0011 | Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra | 2018-02-19 | 1 729 840,98 | 124 443,83 | 7 % |
| 4 | 05.1.1-CPVA-V-901-01-0001 | Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus | 2016-04-25 | 20 720 981,34 | 3 128 746,70 | 15% |
| 5 | 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 | Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas | 2016-12-15 | 14 882 969,08 | 1 139 730,86 | 8% |
| 6 | 05.3.1-APVA-V-012-01-0004 | Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis | 2018-12-06 | 6 943 287,00 | 73 127,06 | 1% |
| 7 | 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 | Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II) | 2018-11-12 | 16 568 433,89 | 3 253 969,79 | 20% |
| 8 | 05.5.1-APVA-V-018-01-0006 | Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas | 2017-12-21 | 5 424 923,38 | 966 353,52 | 18% |
| 9 | 08.1.2-CPVA-R-408-01-0011 | Socialinio būsto plėtra | 2018-06-01 | 5 934 384,00 | 1 221 077,10 | 21% |
| 10 | 09.1.1-CPVA-V-720-05-0002 | LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas) | 2018-06-15 | 13 031 323,33 | 122 154,87 | 1% |
| 11 | 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 | Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas | 2018-05-30 | 8 048 915,72 | 1 069 907,31 | 13% |
| 12 | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 | Šiuolaikinio meno centro modernizavimas | 2019-08-30 | 2 106 655,3 | 17 848,05 | 0,85% |
| Projektai, kurių sutartys pasirašytos 2020 m. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01.1.1-CPVA-V-701-20-0001 | Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas | 2020-05-25 | 18 193 000,00 | 1 439 682,92 | 8% |
| 14 | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006 | „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“ | 2020-12-31 | 5 898 875,90 | 144 307,24 | 2% |
| 15 | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0005 | Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra | 2020-12-08 | 3 680 755,74 | 191 553,96 | 6% |
| 16 | 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra | 2020-03-19 | 6 353 485,43 | 50 816,93 | 1% |
| 17 | 04.1.1-LVPA-K-110-03-0001 | Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę | 2020-11-25 | 4 609 584,00 | 0,00 | 0% |
| 18 | 04.1.1-LVPA-K-110-03-0004 | Kogeneracinės elektrinės Alytaus miesto CŠT sistemoje statyba | 2020-11-27 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0% |
| 19 | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013 | Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas (Gedimino kalnas) | 2020-04-30 | 6 061 227,13 | 769 811,51 | 12,7% |
| 20 | 06.1.1-TID-V-503-01-0005 | Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas | 2020-08-21 | 38 889 318,72 | 7 866 490,90 | 20 % |
| 21 | 06.1.1-TID-V-505-01-0002 | Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas | 2020-05-14 | 38 105 976,33 | 7 324 921,20 | 19% |
| 22 | 06.1.1-TID-V-505-01-0003 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio) | 2020-11-23 | 17 319 701,37 | 353 876,28 | 2% |
| 23 | 06.2.1-TID-V-508-01-0008 | Vieno lygio sankirtų eliminavimas | 2020-10-23 | 7 357 185,09 | 1 348 737,77 | 18% |
| 24 | 06.2.1-TID-V-510-01-0001 | TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas | 2020-12-07 | 23 261 121,00 | 8 664 477,13 | 37% |
| 25 | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0018 | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2020-05-25 | 5 119 204,04 | 15 207,16 | 0,3% |
| 26 | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0015 | Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija | 2020-11-25 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0% |
| 27 | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0011 | Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose | 2021-03-31 | 5 260 015,94 | 0,00 | 0% |
| 28 | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022 | Kauno IX forto muziejaus modernizavimas | 2020-12-21 | 2 634 754,00 | 0 | 0% |
| 29 | 08.1.3-CPVA-V-606-01-0004 | Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams | 2020-03-18 | 5 804 852,93 | 0,00 | 0% |
| 30 | 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001 | Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto | 2020-04-15 | 5 454 934,34 | 287 767,94 | 5% |
| 31 | 10.1.1-ESFA-V-912-01-0039 | Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas | 2020-11-24 | 4 998 947,00 | 242 876,18 | 5% |
| 32 | 10.1.1-ESFA-V-912-01-0040 | Strateginio valdymo sistemos tobulinimas | 2020-11-30 | 2 281 285,00 | 50 090,36 | 2% |
| 33 | J08-CPVA-V-02-0001 | Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas | 2020-12-30 | 10 213 910,53 | 77 578,60 | 1% |

| Eil. Nr. | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Iki 30 % investicijų turinčių projektų, kurių sutartys pasirašytos iki 2020 m. kiekis | Suma (ES lėšos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.1.1-CPVA-V-701 | Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras | 7 | 65 288 833,22 |
| 2 | 02.3.1-CPVA-V-525 | Elektroninės sveikatos paslaugos | 3 | 8 645 639,68 |
| 3 | 03.2.1-LVPA-K-801 | Naujos galimybės LT | 81 | 3 247 288,33 |
| 4 | 03.3.1-LVPA-K-854 | Pramonės skaitmeninimas LT | 25 | 20 782 735,31 |
| 5 | 03.3.2-LVPA-K-837 | Eco-inovacijos LT+ | 28 | 24 665 808,79 |
| 6 | 07.1.1-CPVA-R-904 | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | 6 | 24 066 325,58 |
| 7 | 07.1.1-CPVA-V-304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūrą | 6 | 23 712 550,30 |
| 8 | 08.1.2-CPVA-R-408 | Socialinio būsto fondo plėtra | 14 | 12 671 556,13 |
| 9 | 08.4.2-ESFA-R-615 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas | 29 | 438 578,84 |
| 10 | 09.4.3-IVG-T-813 | Kompetencijų vaučeris | 167 | 751 500,00 |
| 11 | 01.2.1-LVPA-V-835 | Ikiprekybiniai pirkimai | 8 | 6 827 076,26 |

| Eil. Nr. | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Iki 10 % investicijų turinčių projektų, kurių sutartys pasirašytos 2020 m. kiekis | Suma (ES lėšos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.2.1-LVPA-K-856 | Eksperimentas | 25 | 21 806 388,43 |
| 2 | 01.2.1-MITA-T-852 | Inostartas | 33 | 1 264 603,82 |
| 3 | 01.2.1-MITA-T-851 | Inočekiai | 28 | 639 513,95 |
| 4 | 01.2.1-MITA-T-845 | Inopatentas | 55 | 497 347,53 |
| 5 | 01.2.2-MITA-K-702 | MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas | 51 | 5 076 730,02 |
| 6 | 03.3.1-LVPA-K-854 | Pramonės skaitmeninimas LT | 65 | 36 237 578,56 |
| 7 | 03.3.2-LVPA-K-837 | Eco-inovacijos LT+ | 18 | 19 095 436,20 |
| 8 | 04.3.1-VIPA-T-113 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II) | 32 | 25 673 969,75 |
| 9 | 04.3.1-LVPA-T-116 | Gatvių apšvietimo modernizavimas | 20 | 11 798 826,78 |
| 10 | 08.1.1-CPVA-V-427 | Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą | 35 | 21 753 753,25 |
| 11 | 08.1.1-CPVA-K-429 | Paslaugų centrai vaikams | 3 | 6 521 305,25 |
| 12 | 08.1.3-CPVA-V-601 | Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas | 22 | 11 129 014,78 |
| 13 | 08.6.1-ESFA-T-927 | Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas | 69 | 2 049 022,89 |
| 14 | 09.4.3-IVG-T-813 | Kompetencijų vaučeris | 172 | 774 000,00 |