|  |  | . |
| --- | --- | --- |

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 239 3911,

faks. (8 5) 212 4335,  el. p. sumin@sumin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589

| Lietuvos Respublikos finansų ministerijai |  | 2021-11- Nr. 2- Į |
| --- | --- | --- |

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Susisiekimo ministerija teikia prašymą dėl valstybės biudžeto asignavimų planuojamo perskirstymo įtraukimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

Siekiant paspartinti investicijų projekto „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“ įgyvendinimą, 2021 m. jam buvo padidinti asignavimai 2 500 tūkst. Eur. Lėšos skirtos perskirstant kitų programų vykdytojų 2021 m. asignavimų ekonomiją išlaidoms (ne VIP).  Dabartiniame etape prašome perkelti /grąžinti 1 151 tūkst. Eur iš projektui papildomai skirtų asignavimų į asignavimus išlaidoms, kadangi susiklosčius geopolitinei padėčiai su Kinijos vyriausybe bei esant itin dideliam uostų apkrovimui, kurį didele dalimi įtakojo Sueco kanalo krizė, yra numatomas investicijų projekto „Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas“ technikos pristatymo termino vėlavimas bei su juo susijusi rizika, kad 2021 m. bus nepanaudota 1 300 tūkst. Eur asignavimų. Todėl prašome Jūsų nutarimo projekte padaryti šiuos pakeitimus:

- sumažinti programai 01 010 „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ patvirtintų asignavimų dydį išlaidoms 1 151 tūkst. Eur, skirtų valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos vykdomam investicijų projektui „Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas“;

- perkelti / grąžinti programoje 01 009 „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ patvirtintų asignavimų, skirtų investicijų projektui „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“ dydį 1 151 tūkst. Eur iš turtui perskirstytos išlaidų ekonomijos į turtui perskirstytas Valstybės investicijų programos finansavimo lėšas (iš investicijų projekto „Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas“);

- sumažinti programai 01 008 „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ patvirtintų asignavimų dydį išlaidoms 284 tūkst. Eur, kadangi  AB Lietuvos paštas planuoja  nepanaudoti dalies lėšų, skirtų nuostoliams, patirtiems teikiant periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą ir universaliąją pašto paslaugą, kompensuoti;

-  sumažinti programai 01 008 „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ patvirtintų asignavimų dydį išlaidoms 800 tūkst. Eur, kadangi  Lietuvos transporto saugos administracija numato lėšų, skirtų subsidijoms vežėjams, parduodantiems lengvatinius kelių transporto bilietus, ekonomiją;

- padidinti programai 01 009 „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ patvirtintų asignavimų, skirtų Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, dydį išlaidoms 250 tūkst. Eur, kadangi patiriamos papildomos komunalinės sąnaudos, sudarant reikiamas sąlygas sklandžiam ir nepertraukiamam patikrinimus pasienio kontrolės punktuose atliekančių VSAT ir teritorinių muitinių pareigūnų tiesioginių funkcijų vykdymui;

- padidinti programai 01 011 „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“ patvirtintų asignavimų dydį išlaidoms 1 985 tūkst. Eur, skirtų UAB „LTG LINK“ keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais nuostoliams ir geležinkelio lengvatiniams bilietams kompensuoti.

PRIDEDAMA.

- Informacija dėl 2021 m. biudžeto asignavimų perskirstymo tarp programų, 1 lapas.

- Pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus, 1 lapas.

Ministerijos kancleris				Ramūnas Dilba

- Lisauskienė, tel. (8 5) 239 3969, el. p. aelita.lisauskiene@sumin.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsniu.