INVESTICINIO PROJEKTO APRAŠYMAS

DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMOS PASKOLOS, TEIKIAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTUI, BENDRAI FINANSUOJAMAM SU EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS, FINANUOTI, PADIDINIMO

2020 m. rugsėjo 14 d.

|  | Plėtra |  | Finansai | Inovacijos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520 Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva |  |  |  |  |  |
|  |  | info@vipa.lt | (8 5) 203 4977​ | www.vipa.lt |  |  |

| ## Paskolos davėjas | Lietuvos Respublikos Finansų ministerija |
| --- | --- |
| ## Paskolos gavėjas (projekto vykdytojas) | UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| ## Galutiniai paramos gavėjai | Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai |
| ## Paskolos lėšos | Valstybės perskolinamos paskolos lėšos |
| ## Paskolos tikslas | Paskolos padidinimas VIPA, įgyvendinančiai ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“, finansuojamą Europos regioninės plėtos fondo lėšomis, kurio lėšos bus perskolinamos daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Daugiabučių namų modernizavimo programa) |
| ## Paskolos teisinis pagrindas | - LR Valstybės skolos įstatymo 3 str. 12 dalis; - LR Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 928 redakcija) patvirtintų „Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių“ 3.3. p.; - LR Investicijų įstatymo 14 str. 4 dalis, 12 straipsnio 5 dalis, - LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“1.2 p.; - LR biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 str. 3 dalies 1p. Detali teisės aktų analizė pateikta 2 priede |
| ## Paskolos atitiktis Valstybės pagalbos taisyklėms | Paskola nėra valstybės pagalba (pažyma pridedama, Žr. 1 priedas) |
| ## Paskolos dydis | Išduotos paskolos padidinimas nuo 100 mln. Eurų iki 167,5 mln. Eurų |
| ## Paskolos valiuta | Eurai |
| ## Paskolos sutarties trukmė | 20 metų su 5 metų atidėjimo laikotarpiu (15+5), paskolos gražinimo terminą pradedant skaičiuoti nuo pirmos paskolos dalies išmokėjimo dienos |
| ## Palūkanų dydis | Pagal LR finansų ministro 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1K-184 patvirtintą Valstybės perskolinamų paskolų, paskolų, teikiamų iš Valstybės biudžeto apyvartos lėšų, ir skolos grąžinimo sutartyse nustatomos palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Palūkanų nustatymo tvarka). |
| ## Palūkanų mokėjimo tvarka (periodiškumas) | Kas pusmetį |
| ## Paskolos išankstinio grąžinimo sąlygos | Kiti paskolos mokesčiai netaikomi |
| ## Delspinigiai | Reglamentuoja LR Valstybės skolos įstatymas |
| ## Perskolinamos paskolos užtikrinimo šaltiniai | Perskolinamų lėšų ir grįžtančių pinigų srautai iš paskolų išduotų daugiabučių namų modernizavimo projektams (dalis srautų prieinama pilnai atsiskaičius su EPRB). |
| ## Perskolinamos paskolos grąžinimo šaltiniai | - grįžę pinigų srautai iš daugiabučių namų savininkų, kuriems yra suteikiamas finansavimas perskolintos valstybės paskolos lėšomis; - grįžę pinigų srautai iš biudžeto, vadovaujantis 2009 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1725, dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo; - grįžę pinigų srautai iš DNMF ir EPRB suteiktų paskolų portfelio, pirmiausiai pilnai atsiskaičius su EPRB; - grįžę DNMF pinigų srautai (sukaupti iki EPRB paskolos sutarties sudarymo ir nenaudojami EPRB paskolos aptarnavimui pirmumo tvarka); - kiti šaltiniai, kuriais galimas valstybės suteikiamos perskolinimo paskolos grąžinimas, pvz. įsipareigojimų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio būdu grįžusios lėšos (jei toks sandoris būtų vykdomas) |
| ## Paskolos grąžinimo grafikas |  |

Lentelė Nr.1. Prognozuojamas paskolos grąžinimo grafikas

| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gražinamos paskolos dalis, eurais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paskolos aptarnavimas, eurais (palūkanos) | 0 | 0 | 302 958 | 884 088 | 1 107 175 | 1 107 175 |
| Lentelė tęsinys |  |  |  |  |  |  |
| Metai | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Gražinamos paskolos dalis, eurais | 3 333 333 | 6 666 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 |
| Paskolos aptarnavimas, eurais | 1 107 175 | 1 096 158 | 1 063 108 | 1 004 169 | 930 358 | 856 546 |
| Lentelė tęsinys |  |  |  |  |  |  |
| Metai | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Gražinamos paskolos dalis, eurais | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 |
| Paskolos aptarnavimas, eurais | 782 734 | 708 923 | 635 111 | 561 299 | 487 488 | 413 676 |
| Lentelė tęsinys |  |  |  |  |  |  |
| Metai | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |
| Gražinamos paskolos dalis, eurais | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 7 833 333 | 4 500 000 |  |
| Paskolos aptarnavimas, eurais | 339 864 | 266 053 | 192 241 | 118 429 | 55 634 |  |

Projekto vykdytojo veikla

VIPA yra 2013 balandžio 11 d.  valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas – finansuoti ir skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, siekiant pelningos veiklos, įgyvendinant bei administruojant finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui, ir teikiant su šiomis finansinėmis priemonėmis susijusias finansines paslaugas. Nuo 2018 m. gruodžio mėn. VIPA paskirta veikti kaip nacionalinė plėtros įstaiga, kuriai suteikta teisė vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą.

Institucijos Misija – gerinti viešosios infrastruktūros plėtros sąlygas skatinant finansų rinkos vystymąsi, efektyviai planuojant, steigiant ir valdant finansinius instrumentus. VIPA įgyvendina šias veiklas:

- įgyvendina įvairių finansavimo šaltinių (ES investiciniai fondai, Bendrovės nuosavas kapitalas, tarptautinių finansų institucijų, privataus sektoriaus investicijos ir (arba) kitu būdu pritrauktos lėšos) lėšomis finansuojamas skatinamąsias finansines priemones (paskolas, finansinio laidavimo paslaugas, finansinės nuomos (lizingo) paslaugas ir (arba) finansines garantijas, investicijas į kapitalą ir kita) tiesiogiai, per finansinius tarpininkus, investicines platformas ir (arba) kitais būdais;

- atlieka pavestas funkcijas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos administravimo srityje;

- teikia dotacijas ir (ar) subsidijas teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus arba jų pagrindu priimtus kitų institucijų teisės aktus dėl valstybės lėšų investavimo sričių;

- pritraukia privačias lėšas projektų finansavimui srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir (ar) neoptimalus;

- užtikrinti finansiškai gyvybingų projektų srauto formavimą ir finansavimą;

- teikia pasiūlymus ir ekspertinę pagalbą institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją dėl būtinų sprendimų siekiant pagerinti investicinę aplinką ir finansavimo prieinamumą projektus įgyvendinantiems subjektams;

- dalyvauja rengiant skatinamųjų finansinių priemonių investavimo strategijas ir vykdant investicijų rezultatyvumo bei poveikio stebėseną;

- skleidžia arba didina Bendrovės finansinių paslaugų teikimo ir administravimo patirtį, inicijuodama arba vykdydama patirties sklaidos projektus ar juose dalyvaudama;

- atlieka kitas funkcijas, kurios reikalingos Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) tikslams pasiekti. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus. VIPA tyrimų ir plėtros veikloje nedalyvauja.

Paskolos poreikio pagrindimas

Finansinių priemonių įgyvendinimas ESI fondų lėšomis teikiant paskolas, garantijas ar kitas rizikos pasidalijimo priemones yra grindžiamas ex-ante vertinimu, kurio metu nustatomi rinkos trūkumai, apskaičiuojamas investicijų poreikis, pasiūlomos efektyviausios finansinės priemonės bei parengiama investavimo strategija. 2014 m. lapkričio mėn. 19 d. buvo parengta Energijos efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaita (su vėlesniais pataisymais) kurioje nustatyta didelis daugiabučių namų modernizavimo investicijų poreikis ir trūkumas.

Atsižvelgiant į daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimo trūkumą ir siekiant užtikrinti finansavimo tęstinumą, LR finansų ministerija kartu su LR aplinkos ministerija ir VIPA 2015 m. kovo mėn. 27 d. pasirašė DNMF, finansuojamo Europos regioninės plėtos fondo lėšomis, steigimo ir finansavimo sutartį. DNMF įsteigtas kaip finansinė priemonė, kurią patikėjimo teise valdo ir administruoja VIPA, fondo įnašo dydis – 74 mln. eurų.

DNMF savo veikla siekia šių rodiklių: (1) paskolų, išduotų daugiabučiams namams atnaujinti, skaičius; (2) metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio sumažėjimas (t CO2); (3) namų ūkių (NŪ), priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius.

Žemiau pateiktame paveiksle pavaizduotas VIPA gautų ir jau įvertintų paraiškų, kuriems išduoti įsipareigojimo raštai finansavimo poreikis.

1pav. daugiabučių namų modernizavimo projektų portfelis ir finansavimas

VIPA, matydama, kad paklausa DNMF finansinei priemonei (t.y. poreikis gauti paskolą daugiabučiui modernizuoti) nemažėja, aktyviai ieškojo būdų pritraukti papildomą finansavimą ir 2016 m. inicijavo konsultacijas su tarptautinėmis finansų institucijomis (EPRB, KFW, ECB ir kt.) dėl privačių lėšų į fondą pritraukimo, po kurių sėkmingai įvykdytos derybos su EPRB ir VIPA su EPRB 2017 m. pasirašė 50 mln. eurų paskolos sutartį. Nemažėjant finansavimo poreikiui 2018 m. pasirašyta 68 mln. eurų valstybės paskola, o 2019 m. pasirašyta 100 mln. eurų valstybės paskola.

VIPA nuo DNMF finansavimo pradžios yra gavusi paraiškų, kuriems buvo išduoti įsipareigojimo raštai už 433 mln. eurų iš kurių finansavimas yra užtikrintas 298 mln. eurų. Atsižvelgiant į suformuotą daugiabučių namų modernizavimo projektų srautą ir planuojamą projektų įgyvendinimo mastą papildomai VIPA 135 mln. eurų, tokiu būdu:

- 67,5 mln. eurų planuoja skolintis iš EPRB. Šiuo metų vykdomos derybos dėl paskolos;

- Padidinti šiuo metu turimą 100 mln. eurų valstybės paskolą papildomais 67,5 mln. eurų iki 167,5 mln. eurų.

Gautos valstybės paskolos planuojamas panaudojimas

Valstybės suteikta paskola (167,5 mln eurų) planuojama naudoti DNMF tikslams įgyvendinti. Prašomos Valstybės perskolinimo paskolos lėšomis planuojama finansuoti apie 390 naujų daugiabučių namų modernizavimo projektų iš VIPA jau įvertinto paraiškų srauto.

VIPA prašomos Valstybės perskolinimo paskolos išskolinimas grindžiamas šiomis pagrindinėmis prielaidomis:

Lentelė Nr. 2. Išskolinimą grindžiamos prielaidos

| Eil. Nr. | Rodiklis | Keliama prielaida | Nustatoma vertė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskolos suma | Pagal LR aplinkos ministerijos kartu su BETA identifikuotą projektų srautą | 167 500 000 mln. eurų (100 000 000 mln. eurų + 67 500 000 mln. eurų ) |
|  | Daugiabučio atnaujinimo projekto vidutinė vertė | Vidutinė atnaujinamam daugiabučiui suteikiamos paskolos vertė. Grindžiama BETA pateiktais duomenimis (iki 2019 metų gegužės mėn. gautų paraiškų duomenys) | Apie 428,4 tūkst. eurų |
|  | Projektų skaičius | Galimas finansuoti daugiabučių atnaujinimo paskolų skaičius, remiantis paskolos dydžiu ir vidutinės projekto vertės prielaida | apie 230 vnt. |

Šaltinis: Sudaryta autorių

Vadovaujantis sukaupta praktika, daugiabučio atnaujinimui suteiktos paskolos išmokėjimai paprastai pradedami mokėti po 2 mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo datos. Per pirmuosius 9 projekto įgyvendinimo mėnesius paprastai išmokama 40 proc. paskolos vertės, per kitus 9 projekto įgyvendinimo mėnesius išmokama likusi suma. Žemiau lentelėje pateikiamas VIPA suteiktos  valstybės perskolintos paskolos išskolinimo planas.

Lentelė Nr. 3. Išmokėjimų projektams ir valstybės perskolinamos paskolos išmokėjimo planas eurais, mln. EUR.

|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 pusm. | 2 pusm. | 1 pusm. | 2 pusm. | 1 pusm. | 2 pusm. |
| Išmokėjimai projektams | 5,2 | 18,2 | 50,5 | 58,2 | 31,1 | 4,0 |
| Valstybės perskolinamos paskolos išmokėjimo planas projektams eurais | 6,0 | 44,0 | 30,0 | 55,0 | 29,5 | 3,0 |

Šaltinis: Sudaryta autorių

VIPA prašomos Valstybės perskolinimo paskolos grąžinimas grindžiamas šiomis pagrindinėmis prielaidomis:

Lentelė Nr. 6. Paskolų sutarčių sudarymo planas

| Eil. Nr. | Keliama prielaida | Nustatoma vertė |
| --- | --- | --- |
|  | Vidutinis daugiabučio atnaujinimui suteikiamos paskolos grąžinimo terminas | 20 metų |
|  | Valstybės parama suteikiama sėkmingai įgyvendinus projektą ir pasiekus visus IP numatytus rodiklius. Parama skaičiuojama nuo patvirtintų energijos efektyvumo priemonių vertės. | 30 proc. |

Šaltinis: Sudaryta autorių

Gautos paskolos planuojamas grąžinimas

Numatoma, kad paskoliniai įsipareigojimai būtų padengiami naudojant grįžtančias Valstybės perskolinimo paskolos lėšomis finansuotų projektų grįžtančias lėšas, o taip pat pilnai atsiskaičius su EPRB pagal suteiktas paskolas - EPRB paskolų likučio portfelio grįžtančias lėšas ir DNMF portfelio grįžtančias lėšas.

Apibendrinant numatomi šie paskola būtų grąžinamo šaltiniai:

- šios paskolos pagrindu daugiabučių namų modernizavimo projektams išduotų paskolų grįžtančių pinigų srautais. Pažymėtina, jog vadovaujantis daugiabučių namų modernizavimui taikoma tvarka 30 proc. paskolos grįžta įgyvendinus projektą;

- kitomis lėšomis finansuotų daugiabučių namų modernizavimo projektams perskolintų lėšų grįžtančiais srautais (išskyrus EPRB paskolos gražinimui bus rezervuotus srautus - grįžtančios lėšos iš daugiabučių namų modernizavimo projektų finansuotų DNMF įnašo, 2017 metų gegužės mėn. EPRB išduotos 50 mEUR paskolos bei paskolos kuriai prašoma suteikti leidimą skolintis (kol pilnai bus atsiskaityta pagal EPRB suteiktus įsipareigojimus);

- sukuriant tvarų daugiabučių namų modernizavimo finansavimo modelį paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais (angl. securitization) pagrindu. Tokiu atveju gautini pinigų srautai būtų pakeičiami vertybiniais popieriais, kuriuos išpirktų investuotojai. Iš investuotojų gautos lėšos būtų skiriamos tolimesniam DNMF tikslų įgyvendinimui bei prisiimtų įsipareigojimų padengimui.

Pažymėtina, jog nuosavos VIPA lėšos nebus naudojamos paskolų grąžinimui.

Investicijų projekto 3 priede pateikiama detali bendra esamų ir planuojamų finansavimo šaltinių grynųjų pinigų srautų prognozė. Iš priede pateikiamų duomenų matyti, kad bendras grynasis pinigų srautas, skirtas visų įsipareigojimų, įskaitant prašomą paskolą, aptarnavimui, yra teigiamas kiekvienais metais ir pinigų srautai yra pakankami, kad būtų grąžinti visi prisiimti įsipareigojimai.

PRIDEDAMA:

- Pažyma „Dėl paskolos UAB „Viešųjų investicijų agentūra“ suderinimo pagal Valstybės pagalbos principus“ (priedas Nr.1);

- Pažyma dėl VIPA paskolos iš biudžeto teikimui DNMF tikslams (priedas Nr.2);

- Grynųjų pinigų srautų projekcijos visam perskolinamos paskolos laikotarpiui  (priedas Nr.3);

PRIEDAS NR.1. PAŽYMA DĖL PASKOLOS SUDERINIMO PAGAL VALSTYBĖS PAGALBOS PRINCIPUS

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) yra valstybės įsteigta finansų įstaiga (kurios 100 % akcininkė yra valstybė) ir kurios tikslas – finansuoti ir skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, įgyvendinant bei administruojant finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui, ir teikiant su šiomis finansinėmis priemonėmis susijusias finansines paslaugas. Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo priemonę (kurios valdytoju paskirta VIPA) galutiniai naudos gavėjai yra daugiabučių namų butų savininkai, daugiausiai fiziniai asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos.

Bendruoju atveju, valstybės pagalba yra pripažįstama, kai yra tenkinamos keturios pagrindinės sąlygos:

- numatoma įgyvendinti priemonė yra priskirtina (angl. imputable) viešajam sektoriui (tai yra panaudojami nacionalinio biudžeto ar kiti viešieji ištekliai);

- rinkoje veikiantiems ūkio subjektams teikiama ekonominė nauda (suteikiamas ekonominis pranašumas), kuri nėra prieinama įprastomis rinkos sąlygomis;

- priemone yra (bus) teikiama ekonominė nauda tik kai kuriems rinkos subjektams (priemonės selektyvumo kriterijus),

- priemone yra iškraipoma arba gali būti iškraipoma konkurencija ir (arba) paveikiama prekyba tarp ES valstybių-narių.

Pagal šiuos kriterijus, valstybės pagalba gali būti pripažįstama tik tuo atveju, kai yra visų kriterijų visuma, tai yra numatoma įgyvendinti priemonė atitinka kiekvieną kriterijų.

Finansinėmis priemonėmis yra laikomos finansinės paramos priemonės, kurios įgyvendinamos remiantis papildomumo principu, siekiant iš anksto apibrėžtų politikos tikslų. Finansinės priemonės gali apimti nuosavo kapitalo investicijas, kvazi-nuosavo kapitalo investicijas, paskolas, garantijas, taip pat kitas rizikos pasidalinimo priemones. Finansinių priemonių įgyvendinimas gali būti susietas su subsidijų teikimu (negrąžintina subsidija, paskolų palūkanų kompensavimas), tačiau šiame dokumente vertinimas yra atliekamas tik finansinių priemonių atžvilgiu. Kitaip tariant, vertinimas neapima planuojamų subsidijų skyrimo procese dalyvaujančių asmenų ir jiems daromos įtakos. Daugiabučių namų renovacijai yra pasirinktas lengvatinės paskolos finansinės priemonės bei subsidijos taikymo derinys, steigiant juridinio asmens statusą turintį fondą.

Nagrinėjant DNMF finansinės priemonės įgyvendinimo galimybes ir vertinant bendruosius valstybės pagalbos požymius, numatomų įgyvendinti finansinių priemonių kontekste išskirtini ir vertintini visi priemonės įgyvendinime dalyvaujantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie atitinka ūkio subjekto apibrėžimą, tai yra vykdo ekonominę veiklą, tiekdami prekes ir (arba) teikdami paslaugas. Pabrėžtina, kad ūkio subjektu gali būti laikomi keli juridiniai asmenys, o ekonominė veikla gali būti ir nedidelė visos ūkio subjekto vykdomos veiklos (pvz., neekonominės viešojo administravimo veiklos) dalis.

Įgyvendinant priemonę, dalyvauja šie ūkio subjektai:

- Fondo steigimui reikalingą finansavimą suteikiančios bei priežiūros komitete dalyvaujančios viešosios institucijos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija);

- Fondo valdytojas, kuris vykdo fondo valdymo priežiūros komiteto pavedimus, teikia fondo valdymo paslaugas, valdydamas fondą, taip pat gaudamas fondo valdymo mokestį;

- Daugiabučių namų bendrijos, taip pat daugiabučių namų administratoriai.

- Daugiabučių namų gyventojai (fiziniai asmenys), taip pat daugiabučių namų butuose įsikūrę juridiniai asmenys;

- Rangos darbus vykdantys ūkio subjektai.

Finansinės priemonės vertinimas, siekiant nustatyti valstybės pagalbos buvimo požymius, turi būti atliekamas kiekvienos tikslinės grupės atžvilgiu atskirai, kadangi priemonės įgyvendinimo poveikis kiekvienai skirtingai grupei gali būti kitoks.

Fondo steigimui reikalingą finansavimą suteikiančios viešosios institucijos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vykdydamos jiems pavestas funkcijas pagal Bendrųjų nuostatų reglamento reikalavimus, taip pat pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas, vykdo tik viešąsias funkcijas, tai yra šios finansinės priemonės kontekste vykdo neekonominę veiklą bei negali būti laikomi ūkio subjektais.

Fondo valdytojas

Pagal esamą mechanizmą, fondo valdytojas yra atskiras juridinis asmuo, teikiantis fondo valdymo paslaugas. Pabrėžtina, kad fondo valdytojo teisinė forma valstybės pagalbos požiūriu nėra svarbus veiksnys, kuris nulemtų valstybės pagalbos buvimą (nebuvimą), tačiau atskiro juridinio asmens įsteigimas nulemia didesnį skaidrumą bei atskaitomybę. Remiantis Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių (toliau – Rizikos finansų gairės) 39 punktu, „jeigu rizikos finansų priemonę valdo įgaliotasis subjektas, bet šis subjektas neinvestuoja kartu su valstybe nare, įgaliotasis subjektas laikomas finansavimo nukreipimo priemone, o ne pagalbos gavėju, jeigu nėra kompensacijos permokos. Tačiau jeigu įgaliotasis subjektas finansuoja priemonę arba investuoja kartu su valstybe nare panašiai kaip finansų tarpininkai, Komisija turės įvertinti, ar įgaliotasis subjektas negauna valstybės pagalbos.“

Tam, kad fondo valdytojui neiškiltų valstybės pagalbos teikimo grėsmė ir (ar) nebūtų taikomas reikalavimas dėl notifikavimo, yra būtina laikytis šių finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygų:

- įgaliotasis subjektas negali investuoti kartu su viešuoju sektoriumi,

- kompensacija už teikiamas fondo valdymo paslaugas negali būti per didelė.

Jeigu išpildomos abi sąlygos, valstybės pagalbos rizika yra eliminuojama.

Pagal aukščiau nurodytas sąlygas, laikytina, kad fondo valdytojas nėra valstybės pagalbos gavėjas, kadangi fondo valdytojui nėra suteikiamas ekonominis pranašumas.

Valstybės perskolinimo paskolos suteikimo atveju svarbu įvertinti tai, kad VIPA veikia ir paskola ima DNMF vardu, visos iš paskolos gautos palūkanos bei patirti nuostoliai yra dengiami ir prilyginami DNMF įsipareigojimams. VIPA už fondo administravimą, kaip ir pritrauktų lėšų (Valstybės perskolinimo paskolos) administravimą gauna pagrįsta valdymo mokestį, kuris yra nustatytas DNMF steigimo sutartyje.

Daugiabučių namų bendrijos

Daugiabučių namų bendrijos steigimo tikslas yra įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Kitaip tariant, bendrija nevykdo ekonominės veiklos, tai yra neteikia prekių ir paslaugų rinkoje už atlygį, todėl jai nėra taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Taip pat pažymėtina, jog bendrijos skolinasi gyventojų vardu.

Daugiabučių namų administratoriai

Daugiabučių namų administratoriai yra ekonominę veiklą vykdantys subjektai, todėl jų atžvilgiu turi būti atliktas mechanizmo klasifikavimas, siekiant įsitikinti, kad administratoriai negauna netiesioginės pagalbos.

Suteikiant lengvatinę paskolą daugiabučio renovacijos projektui, sumažėja pastato eksploatacijos išlaidos, tačiau padidėja finansinės išlaidos, susijusios su paskolos grąžinimu (pagrindinės paskolos dalies grąžinimas ir susijusių palūkanų įmokos). Daugiabučio namo administratoriaus veiklos tikslas yra užtikrinti efektyvų pastato eksploatavimą (šildymą), už šias paslaugas gaunant apmokėjimą, kurio dydį apsprendžia gyventojai. Sumažėjus pastato šildymo sąnaudoms, administratoriaus veiklos apimtis nepasikeičia, tačiau įdiegus papildomas taupymo priemones (pvz., šildymo punkto nuotolinis ir/arba automatinis aptarnavimas), taip pat gali pasikeisti ir administratoriaus veiklos apimtis. Tokiu atveju, nepatikslinus sutarties su administratoriumi sąlygų, gali atsirasti netiesioginis ekonominis pranašumas administratoriui iki sutarties pakeitimo/pabaigos.

Siekiant eliminuoti šią grėsmę, daugiabučio renovacijos projekto įgyvendinimo metu peržiūrimi sutarties su administratoriumi paslaugų įkainiai tam, kad jos atitiktų rinkos sąlygas.

Įgyvendinus šią sąlygą, administratoriui nėra suteikiamas ekonominis pranašumas, kas yra vienas iš valstybės pagalbos požymių, todėl nebūtų pripažįstama ir valstybės pagalba.

Daugiabučių namų gyventojai (fiziniai asmenys), taip pat daugiabučių namų butuose įsikūrę juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys valstybės pagalbos taisyklių požiūriu nėra laikomi ūkio subjektais, todėl jų atžvilgiu nėra taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Daugiabučių namų butuose įsikūrę juridiniai asmenys, taip pat ūkinę veiklą vykdantys fiziniai asmenys laikytini ekonominę veiklą vykdančiais ūkio subjektais valstybės pagalbos taisyklių požiūriu, tai yra daugiabučio namo renovacijos projekto dėka sumažėtų šių asmenų įprastinės veiklos sąnaudos, kas yra laikytina ekonominiu pranašumu, todėl šių asmenų atžvilgiu yra atliekamas priemonės įgyvendinimo suderinamumo vertinimas (pvz. remiantis de minimis reglamentavimu).

Rangos darbus vykdantys ūkio subjektai

Pagal numatomą mechanizmą, rangos darbus vykdantys ūkio subjektai yra parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tai yra atvira, skaidria, nediskriminacine ir objektyvia tvarka, todėl valstybės pagalba šiems subjektams nėra teikiama, kadangi laikomasi rinkos investuotojo kriterijaus (nesuteikiamas ekonominis pranašumas).

Atlikus mechanizmo klasifikavimą, pripažintina, kad valstybės pagalbos (įskaitant de minimis pagalbą) požymius atitinka mechanizmo sąlygas, sudaromas privatiems instituciniams bei  daugiabučių namų gyventojams, vykdantiems ūkinę veiklą, bei juridiniams asmenims, vykdantiems veiklą daugiabutyje.

Daugiabučių namų gyventojams, vykdantiems ūkinę veiklą, bei juridiniams asmenims, vykdantiems veiklą daugiabutyje teikiama pagalba atitinka de minimis pagalbos sąlygas, jeigu:

- pagalbos suteikimo momentu (de minimis Reglamento 3 str. 4 d.) nėra nei vieno ūkio subjekto, kuriam būtų taikoma nemokumo procedūra, ir

- paskola yra užtikrinta ne mažiau kaip 50 % paskolos vertės užstatu, o paskolos suma neviršija 1 mln. EUR, kai trukmė yra iki penkerių metų (arba 0,5 mln. EUR, kai trukmė yra iki dešimties metų), ir

- bendrasis subsidijos ekvivalentas yra apskaičiuotas pagal bazinę palūkanų normą, pridedant reikalingą maržą pagal rizikos lygį, taikytiną pagalbos suteikimo momentu.

Pabrėžtina, kad de minimis pagalba yra skaičiuojama ne tik vienam juridiniam asmeniui, bet ir visiems su šiuo juridiniu asmeniu susijusiems asmenims, kaip jie yra suprantami pagal de minimis Reglamento 2 str. 2 d. Kitaip tariant, prieš pasirašant sutartį dėl paskolos suteikimo, yra įsitikinama, kad:

a) daugiabutyje nėra ūkio subjektų, arba

b) daugiabutyje yra ūkio subjektų, kurie atitinka nurodytas de minimis sąlygas.

Atsižvelgiant į valstybės pagalbos taisyklių reikalavimus nustatyta, kad pagal numatomą įgyvendinti priemonę daugiabučiai, kuriuose yra ūkio subjektų, neatitinkančių de minimis reikalavimų, nėra tinkami pareiškėjai.

Įvertinus pasirinkto priemonės įgyvendinimo mechanizmo struktūrą, darytinos šios išvados:

- mechanizmo įgyvendinimas nesukelia valstybės pagalbos atsiradimo rizikos, laikantis nurodytų sąlygų, finansavimą suteikiančių viešųjų institucijų, fondo valdytojo, daugiabučių namų bendrijų ir administratorių, ūkinės veiklos nevykdančių fizinių asmenų, taip pat rangos darbus vykdančių asmenų atžvilgiu;

- mechanizmo įgyvendinimas sąlygoja de minimis pagalbos atsiradimą ūkinę veiklą vykdančių fizinių asmenų, gyvenančių daugiabučiuose, taip pat juose veikiančių juridinių asmenų atžvilgiu, jeigu laikomasi apibrėžtų sąlygų.

PRIEDAS NR. 2. TEISINĖ VALSTYBĖS PERSKOLINIMO PASKOLOS TEIKIMO ANALIZĖ

- Santrauka dėl VIPA paskolos iš biudžeto teikimui

Analizuojant galimybes teikti paskolą VIPA LR biudžeto lėšomis daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti (projektai finansuojami DNMF fondo lėšomis, kuris įkurtas įnešus Europos sąjungos fondų lėšas), buvo išanalizuoti teisės aktai kurių pagrindu galima suteikti tokią paskolą. Analizės metu pagrįsta, kodėl perskolinamos paskolos, skirtos daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti, išdavimas VIPA būtų laikomas atitinkančiu Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą. Taip pat nurodomas „Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisykles“ atitinkantis pagrindas, kuriuo remiantis gali būti suteikta perskolinimo paskola.

Analizuojant Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą reziumuojama, jog vyriausybė gali skirti lėšų (nenurodant lėšų skyrimo formos) finansinėms priemonėms įgyvendinti daugiabučių namų modernizavimui skiriant jas VIPA.

Atsižvelgiant į teisės aktų analizę darytina išvada, kad VIPA gali būti skirta paskola iš LR biudžeto, daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti.

- Teisės aktų analizė

  - Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas

Teisės aktas Finansų ministerijai leidžiantis pasiskolinti lėšas yra Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas (toliau – Skolos įstatymas). Vadovaujantis 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vyriausybė valstybės vardu gali skolintis šiems tikslams: <..> perskolinamoms paskoloms, naudojamoms valstybės investicijų projektams finansuoti ir Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytų indėlių ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų mokėjimui finansuoti, teikti“.

  - Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklės

Vadovaujantis Skolos įstatymo 3 straipsnio 12 dalimi, kuris nurodo, kad perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo tvarką nustato Vyriausybė. LR vyriausybė 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 928 redakcija) patvirtino „Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisykles“ (toliau - Taisyklės).

Taisyklių 3.3. punkte nurodyta, kad „Perskolinamos paskolos teikiamos: <..> Taisyklių V skyriaus nustatyta tvarka – bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis valstybės investicijų projektams finansuoti“. Atsižvelgiant į tai, kad VIPA finansuoja daugiabučių namų modernizavimo projektus remiantis 2015 m  kovo mėn. 27 d. pasirašyta sutartimi tarp LR finansų ministerijos, LR aplinkos ministerijos ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros dėl Daugiabučių namų modernizavimo fondo (toliau - DNMF), finansuojamo Europos regioninės plėtos fondo lėšomis, steigimo ir finansavimo, manytina jog papildomam šio projekto finansavimui gali būti suteikta perskolinimo paskola.

  - Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas

Investicijų įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad „Valstybė, siekdama skatinti investicijas smulkiojo ir vidutinio verslo ir ūkio subjektų veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros, urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse, gali skirti lėšų finansinėms priemonėms įgyvendinti ir (arba) fondų fondams valdyti“. Šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad “Valdyti fondų fondą arba įgyvendinti finansines priemones, kai fondų fondas nesteigiamas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė paveda Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtoms ir valstybės valdomoms finansų įstaigoms, išskyrus atvejus, kai fondų fondą valdo ir (arba) finansines priemones įgyvendina, jei fondų fondas nesteigiamas, tarptautinės finansų institucijos“. Remiantis šio straipsniu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 5 d. priėmė nutarimą Nr. 814 „dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“, kurio 1.2 punktu paveda uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, valdyti fondų fondus arba įgyvendinti finansines priemones, kai fondų fondas nesteigiamas - būsto ir viešosios infrastruktūros objektų atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo srityse.

Darytina išvada, kad VIPA yra tinkamas pareiškėjas gauti perskolinimo paskolą skirtą finansuoti daugiabučių namų (t.y. būsto ir energijos efektyvumo) modernizavimo projektams.

  - 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 12 d. „2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo“, Nr. XIII-868 (toliau – Finansinių rodiklių įstatymas), 15 straipsnio 3 dalies pirmu punktu finansų ministerijai suteikiama teisė „skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 11 ir 22 straipsnių nuostatos: <..> priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti <..>“.

  - Pagrindimas dėl daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimo atitikimo investicijoms valstybės reikmėms tenkinti

Skolos įstatyme, Finansinių rodiklių įstatyme  ir Taisyklėse nurodoma, kad perskolinimo paskolos gali būti teikiamos valstybės investicijų projektams finansuoti. Remiantis LR terminų banko pateikiama informacija – „valstybės investicija“ yra investicija valstybės reikmėms tenkinti iš nacionalinio biudžeto, valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, Lietuvos valstybės ar savivaldybių vardu gautų paskolų, valstybės ar savivaldybės įmonių lėšų ir kito valstybės ar savivaldybių turto ir valstybės ar savivaldybių suteikiamų paskolų garantijų“. Šioje dalyje nurodomi strateginiai EU ir LR teisės aktai, kuriais pagrindžiama, kad daugiabučių namų modernizavimo projektai yra strateginiai ir atitinka apibrėžimą, jog tai yra investicija valstybės reikmėms tenkinti.

    - Europos regioninės plėtros fondo reglamentas Nr. 1301/2013

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamos Bendrųjų nuostatų reglamente nustatyto 4-ojo teminio tikslo veiklos yra detalizuojamos Europos regioninės plėtros fondo reglamento 5 straipsnio nuostatose:

„(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas: <..> c) remiant energijos vartojimo efektyvumą, pažangų energijos valdymą ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą viešojoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje“

    - Bendrųjų nuostatų reglamentas

Bendrųjų nuostatų reglamentas nustato ESI fondų teminius tikslus. Pagal šiuos teminius tikslus nustatomi konkretūs kiekvieno ESI fondo prioritetai, nurodomi konkrečiam fondui taikomose taisyklėse. Ketvirtasis teminis tikslas yra: „(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“. Daugiabučių namų modernizavimo projektai atitinką šią sąlygą.

    - 2014-2020 m. veiksmų programa

2014-2020 m. veiksmų programos 4-asis prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ detalizuoja veiklas, remtinas įvairiose energijos efektyvumo srityse. Analizuojamos veiklos yra išskiriamos 4.3 investiciniame prioritete „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ ir 4.3.1 konkrečiame uždavinyje „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“. Minėto konkretaus uždavinio detaliame aprašyme minima, kad daugiausia energijos įmanoma sutaupyti pramonės ir namų ūkiuose – iš viso 61 proc.

4.3 investicinio prioriteto numatomos remti šios veiklos:

- Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas energetinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis (įskaitant socialinių grupių gyvenamosios paskirties pastatus). Numatoma finansuoti pastato energetinį naudingumą didinančias ir kitas pastato atnaujinimo (modernizavimo) (įskaitant kapitalinę renovaciją) priemones (šildymo ir karšto vandens sistemų, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas, pastato fasado sienų šiltinimas įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, jų esamos konstrukcijos sustiprinimas ar įrengimas, taip pat laiptinių lauko durų ir patalpų langų keitimas į mažiau šilumą praleidžiančius, rūsio perdangos šiltinimas, liftų atnaujinimas, kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų sutvarkymas ir kitos tiesiogiai su atliekamais darbais susijusios priemonės), įskaitant AIE juose diegimą ir įrengimą, siekiant atitikti ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę.

- Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių namų atnaujinimo skatinimas ir priežiūra. Numatoma finansuoti skatinimo veiklas (viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių namų modernizavimo viešinimas, viešosios paskirties pastatų valdytojų ir daugiabučių namų savininkų informavimas ir konsultavimas), rengti tipinius ir investicinius projektus, taip pat vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę.

    - Energijos efektyvumo direktyva

Energijos efektyvumo direktyva yra vykdomasis dokumentas, kuriame šalims narėms numatomi reikalavimai, kuriuos įvykdžius bus užtikrintas vieno iš strategijos „Europa 2020“ tikslų – energijos vartojimo efektyvumas padidintas 20% – pasiekimas.

Daugiabučių modernizavimo srityje yra aktualių direktyvinių reikalavimų, kurie daro įtaką netgi konkrečių techninių priemonių diegimui daugiabučiuose, tokių kaip pavyzdžiui individualūs skaitikliai: „Daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriuose yra centrinis šilumos/vėsumos tiekimo šaltinis arba kuriuos patarnauja centralizuoto šilumos tiekimo tinklas ar centrinis daug pastatų aptarnaujantis šaltinis, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. taip pat įrengiami individualaus suvartojimo skaitikliai, kuriais, jei tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai veiksminga, būtų matuojamas kiekvienos patalpos šilumos, vėsumos ir karšto vandens suvartojimas.“

Kaip numatyta Energijos efektyvumo direktyvos 24.2 punkte, visos šalys narės turi pasirengti nacionalinius energijos efektyvumo veiksmų planus, kuriais vadovaujantis bus įgyvendinami Energijos efektyvumo direktyvos keliami 20-20-20 reikalavimai. Lietuvos nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas buvo patvirtintas LR energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-149 (toliau – EE veiksmų planas).

    - Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas

EE veiksmų plano 3.2 punktas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės namų ūkių sektoriuje“ numato, kad viena iš priemonių siekti energijos vartojimo efektyvumo yra „Užtikrinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą ir įgyvendinimą, teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias priemones.“, kuri įgyvendinama pasitelkiant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213. Planuojama jog numatoma gauti perskolinimo paskolos pagrindu būtų finansuojami projektai vadovaujantis šia programa.

EE veiksmų plano 4 priede (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1-67 redakcija) taip pat pateiktas „Ilgalaikis pastatų nacionalinio fondo atnaujinimo planas“ kurio:

- 5 punkte nurodyta, kad „Lietuvos trumpalaikis nacionalinio pastatų fondo atnaujinimo tikslas iki 2020 metų – atnaujinti energetiškai neefektyvius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. 6.1 punkte nurodoma, kad šio tikslo pasiekimui numatoma „Atnaujinti 3 500–4 000 daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kurie sudaro 9–11 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų pastatų skaičiaus, ir sumažinti anglies dioksido išmetimus į atmosferą – 182–208 tūkst. tonų;“

- 7 punkte nurodyta, kad „Lietuvos ilgalaikis nacionalinio pastatų fondo atnaujinimo tikslas iki 2030 metų – tęsti ir toliau plėtoti 2015–2020 metais pradėtą pastatų atnaujinimo politiką“. 8.1 punkte nurodoma, kad šio tikslo pasiekimui „Bus siekiama atnaujinti daugiau kaip 4 000 daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kurie sudaro 10–11 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų pastatų skaičiaus, ir sumažinti anglies dioksido išmetimus į atmosferą – 208 tūkst. tonų;“

    - 2014-2020 nacionalinės pažangos programa

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, buvo parengta siekiant įgyvendinti valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir sukurti pažangią, modernią ir stiprią valstybę, pasižyminčią sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo derme. Viena iš nacionalinės pažangos programos remiamų sričių – energijos efektyvumas, apibrėžiamas nacionalinės pažangos programos 3.3 tikslo apimtyje. Konkrečias veiklas energijos efektyvumo srityje numato 3.3.2 uždavinys „užtikrinti darnų energijos išteklių naudojimą“. Numatomos šios svarbiausios uždavinio kryptys (susijusios su daugiabučių namų modernizavimo projektų įgyvendinimu):

„3.3.2.2.     remti energijos vartojimo efektyvumą gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų sektoriuose;

3.3.2.3.     kurti ir diegti modernias energiją ir kitus gamtos išteklius tausojančias technologijas ir procesų valdymo sistemas“

    - Investicijų įstatymas

Investicijų įstatyme 14 straipsnyje apibrėžiamas Valstybės investicijų reguliavimas. 14 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „valstybės investicijų politika formuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje, valstybės remiamose programose, Valstybės investicijų bei Valstybės skolinimosi programose, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ūkio ir ekonominės-socialinės raidos prognozes“.

      - Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa

Lietuvos respublikos seimas 2016 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-82 nutarimu pritarė „Septynioliktosios Lietuvos respublikos vyriausybės programai“, kuria nurodomas politikos tęstinumas daugiabučių namų modernizavimo srityje, t.y. vyriausybė nurodo:

„81.5. toliau skatinsime energinio efektyvumo didinimą daugiabučiuose namuose. Suvokdami, kad dabartinį modernizavimo procesą riboja valstybės finansinės galimybės, aktyviai ieškosime naujų finansavimo šaltinių bei privačių ir viešųjų investicijų derinimo modelių;

81.6. siekdami didesnio energijos vartojimo efektyvumo bei skatindami alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, sieksime įgyvendinti kompleksines energinį efektyvumą didinančias priemones atnaujinant daugiabučius, viešuosius ir kitos paskirties pastatus bei inžinerinę infrastruktūrą, miestų ir miestelių kvartalus“

Programoje papildomai pabrėžiama:

„94.1. pigiausia energija – sutaupyta energija. Skatinsime energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Finansinėmis priemonėmis skatinsime daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją ir jų šildymo sistemų modernizavimą.“

Pažymėtina, jog analizuojama perskolinimo paskola būtų naudojama finansinėmis priemonėmis finansuoti daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją.

      - Daugiabučių namų modernizavimo programa

Viena iš valstybės remiamų programų yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1556 redakcija) patvirtinta „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa“ (toliau - Programa), kurios „tikslas – iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20 procentų, tai yra skaičiuojamąsias metines šiluminės energijos (kuro) sąnaudas šiuose namuose iki 2020 metų pabaigos sumažinti ne mažiau kaip 1 000 GWh per metus, anglies dioksido išmetimus į atmosferą – ne mažiau kaip 230 tūkst. tonų per metus, palyginti su 2005 metais“. Šio tikslo pasiekimui numatoma „užtikrinti Programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą ir įgyvendinimą – teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias priemones“.

Pažymėtina, jog perskolinama paskola bus finansuojama daugiabučių namų modernizavimo programos kriterijus atitinkantys projektai.

PRIEDAS NR. 3. GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTŲ PROJEKCIJOS VISAM PERSKOLINAMOS PASKOLOS LAIKOTARPIUI

Lentelė pinigų srautai perskolinamos paskolos laikotarpiui

|  | Viso | iki 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo srautas | 426 995 050 | 81 000 000 | 40 000 000 | 23 000 000 | 108 000 000 | 142 495 050 | 32 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| DNMF | 74 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| EBRD I (50 mEUR) | 50 000 000 | 7 000 000 | 20 000 000 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 68 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 167 500 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 85 000 000 | 32 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 67 495 050 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 57 495 050 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Išnmokėjimai projektams | 441 712 242 | 88 403 406 | 11 078 642 | 37 431 447 | 89 169 951 | 165 635 058 | 49 993 737 |  |  |  |  |  |  |
| DNMF | 78 728 324 | 78 292 730 | 435 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Nurašymas nuo fondo (15% vadovaujantis DNM programa) | 10 110 676 | 10 110 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBRD I (50 mEUR) | 50 000 000 | 0 | 10 643 048 | 27 595 715 | 11 761 237 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 68 302 485 | 0 | 0 | 9 835 732 | 53 641 585 | 4 825 168 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 167 075 707 | 0 | 0 | 0 | 23 373 068 | 108 640 676 | 35 061 963 |  |  |  |  |  |  |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 67 495 050 | 0 | 0 | 0 | 394 062 | 52 169 213 | 14 931 774 |  |  |  |  |  |  |
| Grįžtantys pinigų srautai | 525 066 767 | 19 422 969 | 7 458 831 | 8 649 013 | 19 076 636 | 39 784 912 | 72 002 849 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 |
| DNMF | 78 835 348 | 19 422 969 | 6 598 084 | 4 164 208 | 3 252 489 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 |
| EBRD I (50 mEUR) | 63 333 725 | 0 | 860 747 | 4 350 306 | 8 982 120 | 5 237 027 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 85 430 676 | 0 | 0 | 134 499 | 6 842 027 | 15 472 220 | 3 387 420 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 210 061 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 832 980 | 40 541 729 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 87 405 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 248 453 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 |
| Įsipareigojimų aptarnavimas (nominali vertė) | 352 995 050 | 0 | 14 000 000 | 3 000 000 | 9 428 572 | 10 404 762 | 33 642 858 | 34 142 858 | 25 356 433 | 16 904 055 | 20 237 388 | 24 737 388 | 18 261 198 |
| EBRD I (50 mEUR) | 50 000 000 | 0 | 14 000 000 | 3 000 000 | 9 428 572 | 3 928 572 | 3 928 572 | 3 928 572 | 11 785 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 68 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 476 190 | 9 714 286 | 9 714 286 | 9 714 286 | 9 714 286 | 9 714 286 | 9 714 286 | 3 238 095 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 167 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 333 | 6 666 667 | 11 166 667 | 11 166 667 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 67 495 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 500 000 | 3 856 436 | 3 856 436 | 3 856 436 | 3 856 436 | 3 856 436 |
| Įsipareigojimų aptarnavimas (palūkanos) | 24 470 768 | 500 000 | 433 642 | 512 627 | 2 201 946 | 2 621 878 | 2 802 841 | 2 332 387 | 1 932 152 | 1 683 514 | 1 501 236 | 1 293 068 | 1 099 203 |
| EBRD I (50 mEUR) | 2 395 985 | 500 000 | 272 463 | 315 308 | 424 286 | 324 107 | 265 179 | 206 250 | 88 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 3 319 784 | 0 | 161 179 | 197 318 | 612 680 | 583 505 | 510 567 | 423 041 | 335 515 | 247 990 | 160 464 | 72 938 | 14 588 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 14 035 233 | 0 | 0 | 0 | 302 958 | 884 088 | 1 107 175 | 1 107 175 | 1 107 175 | 1 096 158 | 1 063 108 | 1 004 169 | 930 358 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 4 719 765 | 0 | 0 | 0 | 862 021 | 830 179 | 919 921 | 595 921 | 401 069 | 339 366 | 277 663 | 215 960 | 154 257 |
| Valdymo mokestis | 52 505 029 | 1 837 708 | 921 152 | 1 703 375 | 2 826 535 | 3 950 403 | 4 586 835 | 4 189 205 | 3 905 727 | 3 657 999 | 3 416 694 | 3 152 277 | 2 889 177 |
| DNMF | 10 580 111 | 1 832 787 | 782 808 | 742 942 | 696 795 | 665 608 | 637 384 | 610 313 | 581 225 | 548 825 | 516 425 | 484 025 | 451 625 |
| EBRD I (50 mEUR) | 4 486 747 | 4 921 | 71 677 | 412 820 | 616 928 | 471 626 | 384 013 | 331 059 | 281 643 | 240 918 | 226 277 | 211 191 | 195 660 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 7 063 461 | 0 | 66 667 | 208 219 | 743 315 | 816 554 | 734 126 | 664 081 | 593 384 | 522 013 | 449 948 | 377 169 | 319 844 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 23 797 800 | 0 | 0 | 237 047 | 612 399 | 1 484 492 | 2 049 525 | 1 946 354 | 1 894 015 | 1 831 751 | 1 751 180 | 1 649 335 | 1 534 498 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 6 576 910 | 0 | 0 | 102 347 | 157 098 | 512 123 | 781 787 | 637 398 | 555 461 | 514 492 | 472 865 | 430 557 | 387 549 |
| Periodo srautas |  | 9 681 855 | 21 025 395 | -10 998 436 | 23 449 632 | - 332 139 | 13 476 578 | -19 415 443 | -9 945 306 | - 996 561 | -3 906 311 | -7 933 726 | -1 000 570 |
| Lėšos periodo pabaigoje |  | 9 681 855 | 30 707 250 | 19 708 814 | 43 158 446 | 42 826 307 | 56 302 884 | 36 887 442 | 26 942 136 | 25 945 575 | 22 039 264 | 14 105 539 | 13 104 969 |

Lentelė pinigų srautai perskolinamos paskolos laikotarpiui tęsinys

|  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo srautas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNMF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBRD I (50 mEUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBRD II (67,5 mEUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išnmokėjimai projektams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNMF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nurašymas nuo fondo (15% vadovaujantis DNM programa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBRD I (50 mEUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBRD II (67,5 mEUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grįžtantys pinigų srautai | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 21 249 007 | 18 006 322 | 18 006 322 | 18 006 322 | 18 006 322 | 15 423 761 | 9 384 209 | 6 850 216 |
| DNMF | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 3 242 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBRD I (50 mEUR) | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 2 582 560 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 3 505 559 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 8 488 876 | 5 954 883 | 3 420 890 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 | 3 429 326 |
| Įsipareigojimų aptarnavimas (nominali vertė) | 15 023 102 | 15 023 102 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 7 833 333 | 4 500 000 |
| EBRD I (50 mEUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 11 166 667 | 7 833 333 | 4 500 000 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 3 856 436 | 3 856 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Įsipareigojimų aptarnavimas (palūkanos) | 949 100 | 813 586 | 708 923 | 635 111 | 561 299 | 487 488 | 413 676 | 339 864 | 266 053 | 192 241 | 118 429 | 55 634 | 14 873 |
| EBRD I (50 mEUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 856 546 | 782 734 | 708 923 | 635 111 | 561 299 | 487 488 | 413 676 | 339 864 | 266 053 | 192 241 | 118 429 | 55 634 | 14 873 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 92 554 | 30 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdymo mokestis | 2 646 604 | 2 408 262 | 2 175 582 | 1 948 452 | 1 717 090 | 1 492 715 | 1 026 197 | 812 866 | 595 377 | 374 536 | 178 870 | 69 822 | 21 571 |
| DNMF | 419 225 | 386 825 | 354 425 | 322 025 | 289 625 | 257 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBRD I (50 mEUR) | 179 645 | 163 141 | 146 135 | 128 620 | 110 566 | 103 302 | 82 642 | 61 981 | 41 321 | 20 660 | 0 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (paremta žaliųjų obligacijų emisija) | 286 047 | 259 562 | 232 272 | 204 153 | 175 177 | 145 321 | 114 556 | 82 856 | 50 196 | 17 479 | 520 | 0 | 0 |
| Valstybės paskola (CEB paskola) [padidinta iki 167,5 mEUR] | 1 417 867 | 1 299 387 | 1 179 001 | 1 056 652 | 932 280 | 805 823 | 677 217 | 546 399 | 413 300 | 277 850 | 142 792 | 47 388 | 11 250 |
| EBRD II (67,5 mEUR) | 343 820 | 299 347 | 263 749 | 237 002 | 209 442 | 181 044 | 151 782 | 121 629 | 90 560 | 58 546 | 35 558 | 22 434 | 10 321 |
| Periodo srautas | 2 630 201 | 3 004 057 | 7 197 836 | 7 498 778 | 7 803 951 | 8 102 138 | 5 399 782 | 5 686 925 | 5 978 225 | 6 272 878 | 3 959 796 | 1 425 419 | 2 313 773 |
| Lėšos periodo pabaigoje | 15 735 169 | 18 739 227 | 25 937 062 | 33 435 840 | 41 239 792 | 49 341 930 | 54 741 712 | 60 428 637 | 66 406 862 | 72 679 741 | 76 639 536 | 78 064 955 | 80 378 728 |

Preliminari vertė paskaičiuota remiantis pateiktų paraiškų duomenimis

http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search

„Europa 2020“ – tai šio dešimtmečio ES ekonomikos augimo strategija. Šia strategija kryptingai siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangi, tvari ir integracinė. ES užsibrėžė penkių sričių – užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties ir klimato bei energetikos – tikslus, o kiekviena valstybė narė nusistatė nacionalinius šių sričių tikslus. Strategija grindžiama konkrečiais ES ir nacionalinio lygmenų veiksmais. Klimato kaitos ir energetikos sritims keliami tikslai, dar vadinami 20-20-20 tikslais, yra šie: i) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. rodikliais; ii) 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių; iii) energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.

Energijos efektyvumo direktyvos 9.3 punktas.